2010年市重大建设项目投资完成情况一览表

（截止2010年8月）

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 年度投资计划 （万元） | 完成年度 投资（万元） | 完成比率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发改委认定重大项目 | 1 | 南坪快速路（二期）A段工程 | 28000 | 45395 | 162% |  |
|  | 2 | 南坪快速路（二期）B段工程 | 15000 | 7548 | 50% |  |
|  | 3 | 丹平快速路一期工程 | 50000 | 44202 | 88% |  |
|  | 4 | 高快速路网绿化景观整治工程 | 30000 | 711 | 2% | 9月施工单位刚进场 |
|  | 5 | 田贝至大水坑道路工程 | 18000 | 6550 | 36% |  |
|  | 6 | 深华快速路工程 | 10000 | 2000 | 20% |  |
|  | 7 | 深汕公路改造工程（一期） | 10000 | 9555 | 96% |  |
|  | 8 | 深汕公路改造工程（二期） | 10000 | 3813 | 38% |  |
|  | 9 | 东部沿海高速公路莲塘至盐田段工程 | 10000 | 8385 | 84% |  |
| 交通运输委内重大项目 | 10 | 布龙路改造（大发埔到龙华段） | 30000 | 26298 | 88% |  |
|  | 11 | 西部港区疏港路 | 30000 | 22062 | 74% |  |
|  | 12 | 观光路改造工程（观澜段） | 15000 | 11000 | 73% |  |
|  | 13 | 松白路（宝安段）改造工程 | 15000 | 13000 | 87% |  |
|  | 14 | 超算中心路 |  |  |  | 施工、监理招标工作已完成，目前正在进场前准备 |
|  |  | 合计 | 271000 | 200519 | 74% |  |