附件4

合同编号：

工程编号：

深圳市交通基础设施工程

监理合同

（示 范 文 本）

工程名称：_______________________________

工程地点：_______________________________

委 托 人：_______________________________

受 托 人：_______________________________

说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等法律以及《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）、《深圳经济特区建设工程监理条例》等相关的法规，借鉴国际通用的工程监理合同和中华人民共和国《标准监理招标文件（2017年版）》，结合深圳市现行监理合同(示范文本)近几年的实践情况，由深圳市交通运输局等单位编制而成。

一、示范文本组成部分

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“合同附件”四部分组成。其中：

第一部分  协议书

“协议书”作为合同文本的第一部分，是受托人与委托人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。

“协议书”条款共计9条，主要包括：“工程概况”、“词语含义”、“组成本合同的文件”、“项目总监”、“签约酬金”、“工作期限”、“双方承诺”、“通知及送达”、“合同订立”等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第二部分  通用条款

“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对受托人与委托人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对交通基础设施监理的有关要求，也考虑了交通基础设施监理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于交通基础设施监理的基础性合同条款。

“通用条款”条款共计9条，主要包括：“定义与解释”、“受托人的义务”、“委托人的义务”、“违约责任”、“酬金的计取与支付”、“合同生效、变更、暂停、解除与终止”、“不可抗力”、“争议解决”、“其他”等内容。

第三部分  专用条款

“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。受托人与委托人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

第四部分  合同附件

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、示范文本的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于政府投资交通基础设施工程监理合同，委托人与受托人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

委托人与受托人在签订合同前，可参照《深圳市国有资金和集体所有资金投资建设工程订立合同的正负面清单（试行）》的要求，对照核实具体条款。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市交通运输局同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

目录

第一部分  协议书	1

一、工程概况	1

二、词语含义	1

三、组成本合同的文件及解释顺序	1

四、项目总监	1

五、签约酬金	1

六、工作期限	2

七、双方承诺	2

八、通知及送达	2

九、合同订立	2

第二部分  通用条款	4

1 定义与解释	4

1.1定义	4

1.2解释	5

2 受托人的义务	5

2.1受托人的一般义务	5

2.2监理的范围和工作内容	6

2.3监理依据	10

2.4项目机构和人员	10

2.5受托人自备设施	12

2.6受托人驻地（含总监办、监理驻地办）	12

2.7履行职责	12

2.8提交报告	13

2.9文件资料	13

2.10履约保证金	13

2.11联合体	13

3 委托人的义务	13

3.1告知	13

3.2提供资料	13

3.3提供工作条件	13

3.4委托人代表	14

3.5委托人意见或要求	14

3.6答复	14

3.7支付	14

4 违约责任	14

4.1受托人的违约责任	14

4.2委托人的违约责任	14

4.3除外责任	14

5 酬金的计取与支付	14

5.1酬金计取	14

5.2酬金支付	15

5.3监理酬金的调整	15

5.4支付货币	16

5.5支付申请	16

5.6支付酬金	16

5.7有争议部分的付款	16

6 合同生效、变更、暂停、解除与终止	16

6.1生效	16

6.2变更	16

6.3暂停与解除	16

6.4终止	17

7 不可抗力	18

7.1 不可抗力的确认	18

7.2 不可抗力的通知	18

7.3 不可抗力后果及其处理	18

8 争议解决	18

8.1协商	18

8.2调解	18

8.3仲裁或诉讼	18

9 其  他	18

9.1奖励	18

9.2守法诚信	18

9.3保密	19

9.4通知	19

9.5知识产权及数据权益保护	19

第三部分  专用条款	20

1 定义与解释	20

1.2解释	20

2 受托人义务	20

2.2监理的范围和内容	20

2.3监理依据	20

2.4项目机构和人员	20

2.5受托人自备设施	21

2.7履行职责	21

2.8提交报告	21

2.10履约保证金	21

3 委托人义务	21

3.4委托人代表	21

3.6答复	21

4 违约责任	21

4.1受托人的违约责任	21

4.2委托人的违约责任	24

5 酬金的计取与支付	24

5.1酬金计取	25

5.2酬金支付	27

5.3监理酬金的调整	27

5.4支付货币	28

5.5支付申请	28

6 合同生效、变更、暂停、解除与终止	28

6.1生效	28

7不可抗力	28

7.1 不可抗力的确认	28

8 争议解决	28

8.2调解	28

8.3仲裁或诉讼	28

9 其他	29

9.1奖励	29

9.3保密	29

9.5知识产权及数据权益保护	29

10 补充条款	29

第四部分 合同附件	30

附录A  相关服务的范围和内容	30

附录B  委托人提供的资料	31

合同附件1 廉政合同协议书	32

合同附件2 履约评价表	32

合同附件3 信用承诺书	32

合同附件4 不转包分包承诺书	32

合同附件5 投标人拟投入项目团队一览表	32

合同附件6 投标人拟投入机械设备一览表	32

# 第一部分  协议书

委托人（全称）：___________________________________________________________________

受托人（全称）：___________________________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程类别：       工程等级：

5.投资性质：

6.工程概算投资额：       招标部分工程概算投资额：       万元

7.其它：

## 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

## 三、组成本合同的文件及解释顺序

1.本合同签订后双方新签订的补充协议；

2.协议书（含合同谈判过程中的澄清文件）；

3.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4.专用条款；

5.通用条款；

6.合同附件；

7.招标文件（包括招标期间的答疑及补遗等）；

8.投标文件（包括受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

9.现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

## 四、项目总监

项目总监姓名：_______，身份证号码：_______________，注册号：________

## 五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理的签约酬金合计含税总金额为（大写）：___________________________（¥__________）（不含税金额为（大写）：___________________________（¥__________），税金为（大写）：___________________________（¥__________））税率为：           。其中：

| 服务类型 | 勘察阶段 （万元） | 设计阶段 （万元） | 施工阶段 （万元） | 保修阶段 （万元） | 设备监造 （万元） | 其他服务 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程监理 |  |  |  |  |  |  |

## 六、工作期限

工程监理期限自       起至       止，总计       日历天。其中：

1.勘察阶段：自       起至       止，共       日历天；

2.设计阶段：自       起至       止，共       日历天；

3.施工阶段：自       起至       止，共       日历天；

4.保修阶段：自       起至       止，共       日历天；

5.设备监造：自       起至       止，共       日历天；

6.其他服务：自       起至       止，共       日历天。

## 七、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理及相关服务。

2.委托人向受托人承诺，按照本合同约定支付酬金。

## 八、通知及送达

为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

1.委托人联系方式

邮寄地址：___________________________

联系人：___________________________

电话：___________________________

2.受托人联系方式

邮寄地址：___________________________

联系人：___________________________

电话： ___________________________

双方通过上述联系方式，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

邮寄送达接收方无正当理由拒收的，自退回之日视为送达；一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

## 九、合同订立

1.订立时间：_________________________________。

2.订立地点：_________________________________。

3.本合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执       份。

委托人：（盖章）                                     受托人：（盖章）

住所：                                               住所：

邮编：                                               邮编：

法定代表人                                           法定代表人

或                                                   或

其委托代理人：（签章）                               其委托代理人：（签章）

开户银行：                                           开户银行：

账号：                                               账号：

电话：                                               电话：

传真：                                               传真：

电子邮箱：                                           电子邮箱：

# 第二部分  通用条款

## 1 定义与解释

### 1.1定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“受托人”是指本合同中提供工程监理的一方，及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指受托人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指受托人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的受托人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。

1.1.9“项目机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。对于工程监理与项目管理一体化的项目机构，下设从事工程监理的子机构，在项目机构的领导下，负责履行本合同有关工程项目施工阶段工程监理的约定。

1.1.10“项目总监”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目机构工作的具有相应工程类注册执业资格或专业技术职称的专业人员。对于单纯从事工程监理的项目负责人，执业资格都为国家注册监理工程师。

1.1.11“总监理工程师代表”是指经总监理工程师授权，在项目机构中履行总监理工程师的部分职责，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称，3年及以上工程监理实践经验的监理服务人员。

1.1.12“专业监理工程师”，指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称，3年及以上工程监理实践经验的监理服务人员。

1.1.13“监理员”，是指在总监理工程师或专业监理工程师的领导下，从事某项具体监理工作业务，具有中专及以上学历并经监理业务培训的监理服务人员。

1.1.14“酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.15“正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.16“附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.17“一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.18“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.20“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.21“不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.1.22“工程概算投资额”是指经政府发展改革部门批复的建设项目工程投资概算额，而非施工招标的标底价、施工投标的中标价和工程竣工结算价。工程竣工验收前，工程概算投资额如经政府发展改革部门批准进行调整的，施工阶段监理酬金的计费额为调整后的工程概算投资额。

### 1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书（含合同谈判过程中的澄清文件）；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（4）专用条款；

（5）通用条款；

（6）合同附件；

（7）招标文件；

（8）投标文件（包括受托人在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（9）现行的标准、规范、规定及有关技术文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 2 受托人的义务

### 2.1受托人的一般义务

2.1.1 遵守法律

受托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因受托人违反法律而引起的任何责任。

2.1.2 依法纳税

受托人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

2.1.3 完成全部监理工作

受托人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

2.1.4 其他义务

受托人应履行合同约定的其他义务。

### 2.2监理的范围和工作内容

2.2.1 监理范围在专用条款中约定。

2.2.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

1.一般规定

（1）受托人应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制监理规划，在召开第一次工地会议7天前报送建设单位。监理规划应明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序 、方法和措施，并具有指导性和针对性；

（2）对技术复杂、专业性较强的分部分项工程，以及危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有可操作性。

2.质量控制

（1）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（2）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（3）检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

（4）检查施工承包人工程质量、组织机构和人员资格；

（5）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（6）审查施工承包人报审的施工专项方案，符合要求后予以签认；

（7）分包工程开工前，审核施工承包人报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审核意见后，由总监理工程师签发；

（8）核查施工承包人工地试验室的人员、仪器设备和试验检测能力是否满足施工合同要求及工程施工管理需要，管理制度是否健全；

（9）检查、复核施工承包人报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见；

（10）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检查或见证取样方式进行抽检；

（11）审查施工承包人报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工承包人组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认；

（12）在巡视、旁站和检查、验收过程中，发现施工存在质量问题或安全事故隐患的，应要求施工承包人整改，未整改或整改不合格的不得进行下一道工序施工，不得进行计量支付。施工承包人拒不整改的，应及时向建设单位或监管部门报告；

（13）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（14）组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

（15）组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

（16）审查施工承包人提交的竣工验收申请，组织竣工预验收，竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告；

（17）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

3.进度控制

（1）熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

（2）审核、分析各施工单位的进度计划；

（3）受托人应审查施工承包人报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位，应注重阶段性施工进度计划与总进度计划目标的一致性；

（4）在施工进度计划实施过程中，受托人应检查和记录进度执行情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知，要求施工承包人采取调整措施，确保进度计划的实施；

（5）由于施工承包人原因导致实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工承包人采取补救措施，调整进度计划，并向建设单位报告工期延误风险。

4.造价控制

（1）对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告；

（2）按照合同约定进行工程计量和付款签证，并报委托人；

（3）审核其它付款申请单；

（4）编制或审核工程设计变更估算；

（5）审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

（6）审核工程结算并出具审核意见，协助委托人办理工程结算审计或审核。

5.施工安全与文明施工管理

（1）确定主要安全监理人员并明确其岗位职责、监理内容等；

（2）审查施工承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项方案是否符合工程建设强制性标准要求；同时审查应急预案、桥梁和隧道等施工安全风险评估报告。对危险性较大工程的专项施工承包人案中需要专家论证、审查的，应检查施工承包人组织专家论证、审查的情况；

（3）检查施工承包人安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大危险源和生产安全事故隐患排查治理情况；核查施工承包人项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，以及施工机械设备和设施的安全许可验收手续；

（4）检查施工承包人危险性较大工程的专项施工方案的实施情况。发现未按专项施工承包人案实施时，应签发监理指令单，要求施工承包人整改；

（5）在监理过程中发现存在安全事故隐患的，应要求施工承包人整改；情况严重的，应要求施工承包人停止施工，并及时报告建设单位。施工承包人拒不整改或不停止施工的，监理机构应及时向建设单位和有关监管部门报告；

（6）监理单位必须对施工承包人的安全文明施工措施费用的使用计划进行审查，每月对其使用情况进行定期检查；

（7）监理单位每周应组织一次安全隐患排查，督促施工承包人落实安全要求；每月应按“平安工地”、交通局和建设单位安全管理规定组织一次安全文明施工大检查；并按“平安工地”考核评价的要求定期开展自我考核评价，并书面报告承包人”；

（8）在监理过程中应监督检查施工承包人落实扬尘污染防治的措施，落实扬尘污染防治监理责任；

（9）应有专人负责监理安全监理台账，及时记录安全专项检查和巡视、专项巡视中涉及施工安全管理的情况、存在问题、监理指令及施工承包人处理情况等。

6.合同管理

（1）审查工程开工条件，签发工程开工令、暂停令和复工令；

（2）审核施工分包合同和施工分包人资质条件；

（3）检查施工承包人主要人员到岗履职情况；

（4）检查施工承包人是否存在非法转包、非法挂靠行为；

（5）在工程变更实施前与建设单位、施工承包人等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；

（6）协助委托人处理有关合同索赔事宜，根据合同规定进行评估和处理，如审查施工承包人提出的延期申请或索赔申请，编制审查报表并报发包人批准后，下发延期或索赔审查意见书；

（7）及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据；

（8）进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告；

（9）发生违约事件时，应调查、收集相关资料，提出处理方案并进行协调。在施工合同争议仲裁或诉讼过程中，配合仲裁机关或法院调查取证；

（10）对符合合同约定的延期意向或事件进行现场调查，并应在施工承包人提出工程延期申请后，对延期原因和拟采取措施等进行审核并报建设单位；

（11）受托人应督促各施工承包人按施工合同要求编制过程结算文件和竣工结算文件，并审核结算资料的真实性、准确性、完整性。

7.交通组织管理

（1）审核施工承包人承包人上报的交通疏解与交通安全实施方案，监督施工承包人按主管部门审核批准方案落实；

（2）因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，核查道路主管部门同意的相关手续；影响交通安全的，还应当核查公安机关交通管理部门同意的相关手续；

（3）协助委托人协调路政、交警等部门的关系；

（4）核查施工承包人是否在经批准的路段和时间内施工作业，检查安全警示标志、安全防护措施是否到位；施工作业完毕，检查施工承包人是否按照要求清除道路上的障碍物，消除安全隐患；

（5）对未中断交通的施工作业道路，应当加强交通安全监督检查，维护道路交通秩序；

（6）对于与本项目施工有关的事故及时处理，根据现场情况协助交通协管员以及交警进行事故处理；

（7）完成委托人交办的其它交通组织、交通安全工作任务。

8.文件及信息资料管理

（1）建立完善监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料，明确分管领导、管理部门和配备适应工作需要的档案管理人员，并保持相对稳定；

（2）及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料；

（3）采用计算机技术进行监理文件资料管理，实现监理文件资料管理的科学化、程序化、规范化；

（4）监理资料应包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料；

（5）除人员签字部分和现场抽检记录外，监理资料可打印。现场原始记录应留存备查；

（6）监理资料应对随时监理过程及时归集，系统化排列，按规定组卷、编列案卷目录。建立档案应妥善存放和保管，按时移交建设单位;

（7）受托人对未列入监理资料归档的其他监理文件也应分类整理，与工程直接相关的竣工验收前提交建设单位。

9.组织与协调

（1）检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

（2）审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

（3）复核和审查施工承包人、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

（4）组织、协调委托人与施工承包人之间的关系。

10.保修阶段监理服务内容

（1）承担工程保修阶段的监理服务工作时，受托人应定期回访;

（2）对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，受托人应安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认；

（3）工程受托人应对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报建设单位；

（4）在监理过程中发现存在安全事故隐患的，应要求施工承包人整改，并及时报告建设单位。施工承包人拒不整改或整改后仍未消除安全事故隐患的，监理机构应及时向建设单位和有关监管部门报告。

11.其他工作内容：应满足现行监理规范要求，具体在专用条款中约定。

2.2.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

### 2.3监理依据

2.3.1 监理依据包括：

⑴适用的法律、行政法规及部门规章；

⑵与工程有关的标准、规范；

⑶工程设计及有关文件；

⑷本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.3.2相关服务依据在专用条款中约定。

### 2.4项目机构和人员

2.4.1 受托人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员包括项目总监、总监理工程师代表、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

2.4.2 受托人委派的项目机构成员必须与投标文件中或合同中约定的拟派本项目受托人员名单一致，且项目机构成员必须满足《广东省建设厅转发建设部关于印发<房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）>的通知》（粤建管字〔2002〕97号）关于工程项目监理最少人数配置数量要求。

受托人应根据《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》（粤交基函〔2020〕177号）的要求，做好从业人员实名制管理和工人工资支付，如国家、省、市有关政策有更新的，按最新政策执行。，

2.4.3 受托人应在《监理规划》中制订本项目监理人员作息时间计划，并报委托人备案，委托人通过定期或非定期检查、会议签到等方式检查受托人员的出勤情况；以下6种情况视为缺勤：

⑴未按照本合同及附件的规定时间到场的；

⑵未办理请假手续擅自离岗的；

⑶请假手续未经委托人批准的；

⑷项目总监未授权其他合适的工程师履行请假人的职责的；

⑸被授权人未能履行请假人工作职责的；

⑹超过请假期限未及时到岗。

2.4.4 受托人派驻到工程所在地进行监理服务的项目总监及主要监理人员，必须常驻现场，每月不得少于 22 天，所有人员一律不得在同一时间内承担其他项目的监理任务。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须提请委托人批准后方可离开。如果项目总监（或总监理工程师代表）或其它主要监理人员需离开现场的时间超过 14 天，则受托人必须派不低于同等资质的人员来替换。

受托人应如实记录各监理人员及行政事务人员的出勤情况及工作内容，并在每月月末提交委托人签字确认。

2.4.5 受托人须根据交通运输主管部门的有关规定，完成监理人员从业登记和业绩登记。监理人员进场后，委托人将组织对监理人员进行上岗前考核，同时在监理服务期限内,委托人将根据实际情况不定期对监理人员进行考核，考核不合格的监理人员将不准上岗，全部监理人员均须持证上岗

2.4.6 受托人可根据工程进展和工作需要调整项目机构人员。受托人更换项目总监时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换项目机构其他监理服务人员，应以不低于同等资质和能力的人员替换，并通知委托人。受托人调整项目机构人员的约定详见专用条款。

2.4.7 受托人应及时更换有下列情形之一的监理服务人员：

⑴严重过失行为的；

⑵有违法行为不能履行职责的；

⑶涉嫌犯罪的；

⑷不能胜任岗位职责的；

⑸严重违反职业道德的；

⑹专用条款约定的其他情形。

2.4.8 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的项目机构人员。委托人要求受托人更换项目机构人员的其他情形详见专用条款。

2.4.9 项目总监职责：

（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；

（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；

（3）根据工程进展情况安排受托人员进场，检查受托人员工作，调换不称职受托人

员；

（4）组织召开监理例会；

（5）组织审核分包单位资格；

（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工承包人案、应急救援预案；

（7）审查开复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令；

（8）组织检查施工承包人现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

（9）组织审核施工承包人的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

（10）组织审查和处理工程变更；

（11）调解建设单位与施工承包人的合同争议，处理费用与工期索赔；

（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；

（13）审查施工承包人的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告， 参与工程竣工验收；

（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

2.4.10 项目总监不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；

（2）根据工程进展情况安排受托人员进场，调换不称职受托人员；

（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工承包人案、应急救援预案；

（4）签发开工令、工程暂停令和复工令；

（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

（6）调解建设单位与施工承包人的合同争议，处理费用与工期索赔；

（7）审查施工承包人的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告， 参与工程竣工验收；

（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

2.4.11 如项目实际需要或委托人要求，项目监理机构应建立一个与本项目规模相适应的工地中心试验室或委托给质量监督管理部门认可的试验室，负责监理各种抽检及平时试验，以满足监理工作需要。服务范围应包含以下内容：

（1）应在承包人进行标准试验的同时或以后，平行进行复核(对比)试验，以肯定、否定或调整承包人的标准试验的参数或指标。标准试验是指各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等；

（2）在承包人的工地试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，监理工程师应进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠；

（3）当施工现场的受托人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，随时进行抽样试验。

### 2.5受托人自备设施

2.5.1 受托人自备设施的费用已包含在受托人的投标报价中。

2.5.2 受托人应积极推进智慧工地监理工作，自备设施设备应能满足智慧监理工作的需要，包括办公设备、专用检测测量设备、交通工具等，详见专用条款。

2.5.3 合同履行中，委托人如果认为受托人的自备设施不能满足监理工作的需要，有权要求受托人添置或更新相应的自备设施，受托人应当予以执行，否则在监理考核中予以扣分。

### 2.6受托人驻地（含总监办、监理驻地办）

（1）受托人不得以任何形式接受施工承包人租借的场所作为驻地，也不得与施工承包人共租；

（2）有条件的情况下，委托人可为受托人选择驻地，以便三方协调沟通，驻地建设装修、租金、水电及其它相关费用由各方按使用面积分担或协商确定。

### 2.7履行职责

受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.7.1 在监理范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，受托人应协助委托人、承包人协商解决。

2.7.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

2.7.3 受托人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.7.4 除专用条款另有约定外，受托人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

### 2.8提交报告

受托人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理的报告。

### 2.9文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.10履约保证金

除专用条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 天后失效。如果受托人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

### 2.11联合体

2.11.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.11.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

2.11.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

2.11.4 联合体牵头单位和联合体各成员单位就本合同的履行向委托人承担连带责任，任何一方均不得退出联合体及本合同，任何一方退出即视为联合体擅自解除本合同，联合体所有成员均应承担由此给委托人造成的一切经济损失（包括但不限于重新招标、工期延误等）并按照合同条款的约定向委托人支付违约金，联合体所有成员均向委托人承担连带赔偿责任。

## 3 委托人的义务

### 3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确受托人及受托人的项目总监和授予项目机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

### 3.2提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。

### 3.3提供工作条件

委托人应为受托人完成监理提供必要的条件。

3.3.1 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

### 3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订监理合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天书面通知受托人。委托人代表信息详见专用条款。

### 3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向承包人发出相应指令。

### 3.6答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，且不存在不合理损害委托人利益的情形的，视为委托人认可。

### 3.7支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

## 4 违约责任

### 4.1受托人的违约责任

4.1.1 受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。委托人有权根据专用条款约定进行违约金扣除。

4.1.2 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额按照过错程度确定。

4.1.3 受托人向委托人的索赔不成立时，受托人应赔偿委托人由此发生的费用。

### 4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

### 4.3除外责任

因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5 酬金的计取与支付

### 5.1酬金计取

5.1.1 工程监理酬金特指工程施工阶段的监理酬金。

⑴施工阶段监理酬金的计取一般参照国家发改委、原建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计取，以工程概算投资额作为施工阶段监理酬金的计费额，先计算出监理酬金的基价，再计算监理酬金的基准价，然后再就基准价的浮动范围进行协商，并最后确定施工阶段监理酬金的总价。施工阶段监理酬金计取详见专用条款的约定。

⑵对于施工阶段监理，由于施工阶段的监理服务涉及工程质量控制和安全生产管理的监理服务内容，事关社会公众利益和人民生命财产安全，委托人不应恶意下浮监理酬金，受托人也不应以工程质量控制和安全生产管理的监理服务的责任重大而哄抬监理酬金。

5.1.2 相关服务（保修阶段、勘察阶段、设计阶段、设备监造等）酬金的计取，委托人应明确受托人项目机构各类组成人员的类型与数量、提供相关服务的阶段与期限，按专用条款所述的人员综合费用法计取酬金。对于政府建设投资项目，保修阶段的服务酬金一般按施工阶段监理酬金的5％进行计取。

### 5.2酬金支付

施工阶段监理酬金由基本费用（支付比例详见专用条款）和绩效费用（支付比例详见专用条款）组成，基本费用根据施工阶段监理服务酬金乘以对应权重确定；实际绩效费用根据受托人的合同履约评价得分确定，按合同的约定确定支付比例，待工程结算经财政部门审定后支付。具体见专用条款约定。

5.2.1 施工阶段监理酬金支付

施工阶段监理酬金支付包括：预付款支付、期中月度支付和余额支付三种。

（1）预付款支付：监理合同签订且受托人提供预付款保函后10日内（委托人应支付施工阶段监理酬金总额的10％～20％作为预付款（政府投资项目的支付需在发改部门下达投资计划后）），详细支付比例与金额在专用条款中约定；

（2）期中月度支付：期中月度支付每月一次，具体在专用条款中约定。当月进度款支付至施工阶段监理基本费用的专用条款约定的比例时，委托人可暂停支付；违约金在期中月度同步扣除；

（3）余额支付：剩余的款项待工程结算经财政部门审定后一次性支付。

5.2.2 保修阶段服务酬金支付

完成全部合同义务且保修期满后，委托人一次性支付保修阶段监理服务费。

5.2.3 勘察、设计阶段及设备监造等相关服务酬金支付

采用按月度支付的方式，委托人应在每月的10日前支付受托人上一月度的服务酬金。月度支付额详见专用条款约定。

### 5.3监理酬金的调整

5.3.1 监理酬金的调整方式包括下述两类情形，选择其中一种进行调整，不得同时适用。若同时出现的，则以调整数额高者为准：

（1）在约定的监理范围外增加的监理工作或者暂停、终止监理业务的善后工作及恢复监理的工作，导致工作内容增加的，按照受托人投入人员或者约定的费率计算增加的监理酬金，详见专用条款。受托人用于恢复服务的准备时间不应超过28天；超过28天仍未能完全恢复服务视为受托人无力履行本合同，受托人丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利，且委托人有权单方解除本合同。

（2）因委托人失误、国家审批或政策环境、深圳市城市规划或施工承包人因素造成监理服务期限延长的，延长期间的监理酬金调整方法见专用条款约定。如因上述因素造成监理服务暂停或终止的，委托人应对受托人给予经济补偿，具体方法由双方另行协商。

5.3.2 非受托人原因造成的监理酬金计费额的调整。

（1）在监理期限内，因非受托人原因造成受托人负责监理范围内建设工程（标段）对应建安工程费增减幅度超过一定比例（具体比例在专用条款中约定），则施工阶段监理酬金的计费额应作相应调整，具体建安工程费变化幅度在专用条款中约定。

（2）因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费变化时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法为：合同签订后至工程竣工验收前，如工程规模或工程范围发生变化，并经当地政府发展改革部门批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的，施工阶段监理酬金作相应调整，具体调整幅度在专用条款中约定；对于工程竣工验收后当地政府发展改革部门方批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的，施工阶段监理酬金不作任何调整。

5.3.3 监理酬金调整后，受托人最终实际所得监理酬金总额（包括受托人获得的奖励）不超过发改部门批复概算中监理费子项的金额。

### 5.4支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

### 5.5支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

### 5.6支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

### 5.7有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第8条约定办理。

## 6 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖公章后本合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起工程监理的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

### 6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理时间超过182天，受托人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，受托人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的7天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将工程监理的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日。

本合同履行过程中出现下列情形之一的，委托人有权单方发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达受托人时即全部或部分地解除，合同价款依据已完成的阶段任务或已完成的工作量等协商解决，委托人应按受托人已完成的工作量向受托人支付费用，委托人除正常结算费用以外无须承担其他违约责任，同时受托人应将已完成的阶段性成果完整移交委托人：

（1）合同因国家、省、市政策性原因、上级行政主管部门明确要求或涉外因素等原因导致服务中断或者需要终止合同的；

（2）受托人出现包括但不限于破产（包括破产重整和预重整等）、清算、资不抵债、成为失信被执行人、成为重大税收违法案件当事人、被吊销营业执照、被吊销或降低资质证书、被责令停业整顿、在经营活动中出现重大违法记录等可能丧失履约能力或政府采购供应商资格的情形之一的。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 如受托人违反本合同规定，并因此造成委托人的经济损失，或发生施工质量和安全事故需由受托人承担责任，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿，赔偿金按照专用条款4.1.2计算。当受托人的累计赔偿额达到监理服务费总额的30﹪时，委托人有权单方面终止监理合同，没收受托人的履约担保。

6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

### 6.4终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

⑴受托人完成本合同约定的全部工作；

⑵委托人与受托人结清并支付全部酬金。

## 7 不可抗力

### 7.1 不可抗力的确认

7.1.1 不可抗力是指受托人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

7.1.2 不可抗力发生后，委托人和受托人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

### 7.2 不可抗力的通知

7.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

7.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

### 7.3 不可抗力后果及其处理

7.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

7.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

7.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

## 8 争议解决

### 8.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 8.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

### 8.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权法院提起诉讼。

## 9 其  他

### 9.1奖励

9.1.1 受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

9.1.2 鼓励创优奖励在专用条款中约定。

### 9.2守法诚信

受托人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 9.3保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

任何一方违反本协议约定的或者法律法规规定的保密义务，应当承担由此引起的一切损失赔偿和法律责任。

### 9.4通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

### 9.5知识产权及数据权益保护

委托人对受托人编制的文件拥有著作权。

受托人可单独或与他人联合出版有关监理的资料。除专用条款另有约定外，如果受托人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理的资料，应当征得委托人的书面同意。

合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在进行工程监理时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的监理资料导致受托人侵权的，由委托人承担责任。

任何一方违反本协议约定的或者法律法规规定的知识产权保护义务，应当承担由此引起的一切损失赔偿和法律责任。

除专用条款另有约定外，委托人与受托人双方在履行合同中产生的数据资源和数据产品的权益归委托人所有，委托人对此享有数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等权利。未经委托人同意，受托人不得自行或允许第三方加工、使用、处分上述数据资源和数据产品。

# 第三部分  专用条款

## 1 定义与解释

### 1.2解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用       。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。

## 2 受托人义务

### 2.2监理的范围和内容

2.2.1 监理范围包括但不限于：□道路工程、□桥梁工程、□隧道工程、□给排水工程、□交通工程、□管线工程、□电气工程、☑绿化工程、□声屏障工程等，但不包含□管线迁改、□燃气工程等，具体范围以委托人提供的施工图纸（含设计变更）为准。监理服务阶段：包括“         工程”□决策阶段、□勘察阶段、□设计阶段、□施工阶段、□保修阶段、□设备监造、□其他服务的监理服务 。

2.2.2 监理工作内容还包括：□执行《BIM实施管理标准》及其附录《BIM实施导则》）（以上标准及导则以深圳市工务署官网中公布的最新版本为准）、合同中有关BIM实施要求的相关条款。

受托人BIM工作均基于BIM工程项目管理平台进行，应根据BIM业务需求安排具备相应技能的技术人员。主要职责包括：

（1）在BIM工程项目管理平台完成审核、审批施工承包人提交的文件（包括进度、质量、安全、计量等），完成本单位相关资料上传等工作。对施工承包人BIM平台上传资料进度和审批流程进行验收、监督；

（2）使用BIM工程项目管理平台开展每周例会汇报，以及进度、质量、安全、计量等方面的监督和审批工作；

（3）配合完成相关数据传递、交互、上传、校核等工作；

（4）按委托人要求配合做好BIM工程项目管理平台开发及科研工作，提供相关资料；涉及到硬件接入的，提供相关数据接口，受托人如需配备视频监控设备，视频监控接口应符合平台要求，并提供固定IP地址、用户名和密码。相关设备需具有实时监测和实时数据上传功能；

（5）完成其它与BIM技术应用相关的工作。

### 2.3监理依据

2.3.1 监理依据包括：                                。

2.3.2 相关服务依据包括：                             。

### 2.4项目机构和人员

2.4.6 受托人调整项目机构人员的约定：受托人须在监理服务期间保证监理机构人员的稳定。受托人提交的受托人员名单经委托人确认后，在项目实施的全过程包括竣工验收阶段，受托人不能随意撤换（合同约定允许更换情形除外）。受托人更换项目总监、专业监理工程师，按照《受托人违约金一览表》进行处罚。

2.4.7（6） 受托人应及时更换监理服务人员的其他情形：         。

2.4.8 委托人要求受托人更换项目机构人员的其他情形：        。

### 2.5受托人自备设施

2.5.2受托人自备设施应满足智慧工地监理工作要求，具体如下：

（1）应设置不少于    平方米的地作为智慧监理办公室；

（2）智慧监理办公室应配置不少于   名监理人员专职开展智慧监理工作，并具有完善的智慧监理实施细则（须经建设单位批准）；

（3）配备独立的视频监控系统，主显示屏在80英寸级以上；

（4）配置不少于   台电脑，应能满足快速查看BIM模型、在线巡查、监理巡查日志上传，日常工作处理等需求；

（5）应配置下行带宽不低于100Mbps，上行带宽不低于10Mbps的互联网接入；

（6）每个危大工程设置独立的AI摄像头；

（7）配备支持实时、30天历史视频、图片等备份模式的视频监控存储设备；

以上设备在合同签订后30天内配置齐全，且所有设备的质量和型号均能满足正常开展工作的需要，否则委托人将暂停支付进度款直至满足要求。

### 2.7履行职责

2.7.3 对受托人的授权范围：                    。

在涉及工程延期       天内和（或）金额       万元内的变更，受托人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.7.4 受托人有权要求承包人调换其人员的限制条件：       。

### 2.8提交报告

受托人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

。

### 2.10履约保证金

本工程履约担保应采用□银行保函 □保证保险 □专业工程担保公司担保 的形式，金额为中标价的      %_；提供履约担保的时间：          ；受托人提供履约担保的期限：从签约到工程完成交（竣）工计量支付后28天内一直保持有效。

## 3 委托人义务

### 3.4委托人代表

委托人代表为：       。

### 3.6答复

委托人同意在       天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

## 4 违约责任

### 4.1受托人的违约责任

4.1.1 受托人未履行合同义务，委托人有权扣除违约金情形：

受托人违约金一览表

| 类别 | 序号 | 违约项目 |
| --- | --- | --- |
| 人员管理 | 1 | 受托人委派的监理机构成员必须与投标文件或合同中约定的拟派名单一致，未经委托人批准不得随意撤换，除重病、身故或非受托人原因犯罪被羁押或判刑的外，其他任何情况均视受托人违约。 ①更换总监，对受托人处以违约金 万元/次； ②更换专业监理工程师，对受托人处以违约金 万元/人·次。 更换人员不得低于招标文件和合同文件的要求。 对于因征地拆迁等非受托人原因工期延长超过施工工期（以工期最长的主体工程取得开工令的时间起算）50%的， ①更换总监违约金为 万元/次， ②更换专业监理工程师违约金为 万元/人·次。 |
|  | 2 | 受托人未能按合同要求尽职履约，委托人有权书面提出更换项目总监，受托人必须在委托人发出要求更换的书面通知 14 日内，无条件更换或满足：■招标文件要求■投标文件承诺的资格条件。若受托人拒不更换的，视为受托人严重违约。自委托人书面提出之日起，超过20天（含20 天），受托人应向委托人支付违约金： 。委托人有权单方解除合同，委托人可通过保函向担保方进行全额索赔或不予退还受托人履约保证金，并要求受托人承担由此造成的一切损失。所有费用由受托人承担，给委托人造成的损失由受托人承担。 |
|  | 3 | 监理人员“进场”数量未满足本补充条款规定的，视受托人违约，委托人除将扣除未到位人员相应的监理酬金 ①若项目总监未到位的，有权处以未到人员 元/人·天的违约金； ②若监理其他人员未到位的，有权处以未到人员 元/人．天的违约金。监理人员不能满足合同管理要求，拒不落实委托人限期整改要求的，每违反一次委托人将给予扣减 万元的监理费作为违约金。 |
|  | 4 | 施工期间，受托人每周需向委托人报送一次监理机构成员的考勤。委托人发现受托人漏报一次考勤，委托人将给予扣减 元的监理费作为违约金；总监（或总监代表）和专业监理人员施工期间不得擅自离开现场，委托人发现总监（或总监代表）或专业监理人员擅离岗位者，委托人将给予扣减 元人民币/人次的监理费作为违约金。同时情节严重者，委托人有权向建设主管部门提出对其作不良记录的处理。 |
|  | 5 | 其他情形： |
| 质量安全控制 | 1 | 所有进场的材料设备、建筑构配件，必须具有出厂合格证、质量检验证书等证明文件，凡按规定 应该检测或委托人要求复检的或委托人要求现场确认的，受托人未全面履行职责，导致不合格材料、设备或不符合要求的材料、设备进场（建设监理规范），受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 2 | 监理工程师应加强施工现场巡查工作，及时发现质量和安全隐患。如委托人代表(或委托人委托的第三方单位）在施工现场巡查过程中先于监理工程师发现质量或安全隐患，每发生一次，受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 3 | 除不可抗力外，施工过程中，由于受托人对安全控制不到位而发生的安全事故（属于监理责任），发生四级安全事故，受托人应向委托人支付违约金： ；发生三级安全事故，受托人应向委托人支付违约金 ，发生二级或一级安全事故，受托人应向委托人支付违约金： 。扣除监理服务费后，受托人还须赔偿因受托人责任给委托人造成的损失，并不免除政府主管部门对受托人的有关行政处罚和经济处罚。 |
|  | 4 | 除不可抗力外。施工过程中，由于受托人对质量控制不到位而发生的质量事故（属于监理责任）， ①对直接经济损失 万元以上的质量事故的发生负间接责任的，受托人应向委托人支付违约金： ： ②对直接经济损失 万元以上的质量事故的发生负直接责任的，受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 5 | 受托人未尽职责被政府有关部门通报造成不良社会影响的（如通报批评、警告、罚款或媒体披露等），受托人应向委托人支付违约金： |
|  | 6 | 受托人的仪器和工具必须予以落实，委托人在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够，受托人应向委托人支付违约金： 万元/次。 |
|  | 7 | 其他情形： |
| 造价控制 | 1 | 受托人应督促承施工承包人在施工合同约定时限内报送完整的过程结算和竣工结算资料，对于结算资料报审不及时的对受托人处以督办不力违约金 万元/次。 |
|  | 2 | 受托人应对施工承包人提交的变更资料、结算资料的完整性、真实性、准确性进行审核，受托人审核施工承包人过程结算及竣工结算资料未在约定期限内完成的（单个结算事项1000万元以内的在 日内完成，1000万至1亿元以内的在 内完成，1亿元至5亿元以内的在 内完成，5亿元以上的在 日内完成），对受托人处以违约金 万元/次。 |
|  | 3 | 经委托人或财政部门审核中发现结算有提供虚假资料的，对受托人处以违约金 万元/次。 |
|  | 4 | 经受托人审核过的竣工结算，单个清单工程量被财政部门审核核减率超出5%且金额达到 万元的，对受托人处以违约金额度为误差部分工程价款的 %。 |
|  | 5 | 其他情形： |
| 监督检查 | 1 | 受托人未能按时报送必监理规划和监理实施细则，或不按经委托人批准的监理规划和监理实施细则履行监理职责的，受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 2 | 受托人未在相应工程项目开工前组织施工图纸会审或审查施工承包人报送的施工组织设计（方案）的，受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 3 | 未经委托人同意，总监、总监代表或其他主要管理人员未按规定组织召开监理例会或其他工作协调会议，每违反一次委托人将给予每次扣减 万元的监理费作为违约金。 |
|  | 4 | 受托人必须督促施工承包人及时申报工作月报、变更申报及计划检查表等资料并予以及时审批，否则，每违反一次委托人将给予每次扣减 万元的监理费作为违约金。 |
|  | 5 | 未按时向委托人报送各种统计报表、资料，或资料不齐全或提交不及时的，每违反一次委托 人将给予扣减 1 万元的监理费作为违约金。 |
|  | 6 | 受托人未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理的，每违反一次受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 7 | 受托人应及时进行隐蔽工程及工序验收，未经验收进行下一道工序施工的，受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 8 | 受托人施工旁站、隐蔽工程、关键工程验收、绿化迁移、土方外弃等过程环节均需进行影像记录；对受托人及项目监理机构人员故意在虚假资料上签字确认，每违反一次受托人应向委托人支付违约金： 。 |
|  | 9 | 受托人违规向施工承包人介绍施工队伍、推销材料或其他服务的，受托人应向委托人支付违约金： ，履约评价直接判定为不合格。 |
|  | 10 | 其他情形： |
| 其他 |  |  |
| 上述款违约金在当期进度款支付时予以扣除，违约金总额超过本合同价 %时，委托人有权解除合同。 |

4.1.2 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

### 4.2委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

## 5 酬金的计取与支付

### 5.1酬金计取

5.1.1 施工阶段监理酬金计取

⑴工程概算投资额

本工程概算投资额为      万元，其中：建筑安装工程费      万元，设备购置费      万元，联合试运转费      万元。设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为      。

⑵监理酬金计费额

本工程施工阶段监理酬金按工程概算投资额或建筑安装工程费分档定额计费。其中：

□铁路、水运、公路、水电、水库工程的监理酬金的计费额为建设项目的工程概算投资额中的建筑安装工程费。即      万元；

□房屋建筑工程，城市道路、桥梁、隧道等市政公用工程及其他工程的监理酬金的计费额为建设项目的工程概算投资额。

即：建筑安装工程费＋设备购置费＋联合试运转费＝      万元。

⑶监理酬金基价

按收费标准计算，本工程监理酬金基价为      万元。

⑷监理酬金基准价

参照国家发改委、原建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）等现行规定计算，本工程的专业调整系数为      ，工程复杂程度调整系数为      。

监理酬金基准价＝施工监理酬金基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

＝      （万元）×      ×      ×

＝      万元。

⑸监理酬金浮动幅度

按投标报价或经商定，施工阶段监理酬金浮动幅度值为      ％。

⑹监理酬金总额

施工阶段监理酬金总额＝施工阶段监理酬金基准价×（1＋浮动幅度值）

＝      ×（1＋      ）

＝      万元

⑺施工阶段监理酬金构成

根据相关规定，本项目监理酬金总额为受托人在招标文件及合同约定的监理期限内完成约定的全部监理工作内容的总费用，包括：实施和完成本项目合同规定的全部监理服务工作所需的除委托人无偿提供的设施、设备条件（如有）以外的人员工资、社会福利、各种津贴及加班费、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备费用）、仪器设备的使用和管理、交通设备的使用和管理、监理检验试验、各种管理费、规费、保险、利润和税金（含税率变动情形）、不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

5.1.2 保修阶段、勘察阶段、设计阶段及设备监造等相关服务酬金计取

□保修阶段＝按施工阶段监理酬金总额的5％计取，即：

保修阶段服务酬金额施工阶段监理酬金总额×5％＝      ×5％＝      万元。

□保修阶段、勘察阶段、设计阶段及设备监造等相关服务按项目机构组成人员综合费用法计取。即：相关服务酬金额＝∑（（各类服务人员综合费用×相应服务人员数量）×相应服务期）

＝∑（（      ×      ）×      ）

⑴项目机构组成人员综合费用计算表：

| 项目机构组成人员类别 | 各类 组成 人员 数量 | 各类组成人 员基本费用 （元/月人） | 企业综合 管理费用 （元/月人） | 企业利润 （元/月人） | 税 金 （元/月人） | 各类组成人 员综合费用 （元/月人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 项目负责人 （总监） | 高级职称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 | 高级职称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程师 | 高级职称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  |
| 其它辅助工作人员 |  |  |  |  |  |  |

注：项目机构组成人员综合费用的构成的详细情况见附录C《项目机构组成人员综合费用构成》。

⑵项目机构组成人员综合费用计算方法

①各类组成人员综合费用＝项目机构对应类别人员基本费用＋企业综合管理费用＋企业利润＋税金，即表中的Ⅴ＝Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ。其中：Ⅰ＝项目机构各类人员基本费用（根据市场询价并经委托人和受托人双方协商一致）；Ⅱ＝Ⅰ×企业综合管理费率；Ⅲ＝（Ⅰ＋Ⅱ）×企业利润率；Ⅳ＝（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）×税率。

②企业综合管理费率一般按“甲级及以上资质企业的综合管理费率为40～50％；其他资质企业的综合管理费率为35～45％”。

③企业利润率由委托人和受托人双方协商确定。考虑到受托人和行业的可持续发展，一般按10～15％计算。

④税金应按国家实际规定计取并按国家税率的调整而调整。

### 5.2酬金支付

施工阶段监理酬金由基本费用和绩效费用组成，基本费用占比    %，绩效费用占比    %。基本费用根据施工阶段监理服务酬金乘以   %确定；实际绩效费用根据受托人的合同履约评价得分确定，即：

| 履约评价得分 | 绩效费用支付比例 |
| --- | --- |
| 85分及以上 | 100% |
| 60分及以上，85分以下 | 30%+ 70%×（履约评价得分-60）/25 |
| 60分以下 | 0 |

履约评价按合同条款执行，履约评价得分在60分以下的，视为履约不合格，委托人有权解除合同，并提请交通或建设行政主管部门作不良行为记录，3年内拒绝受托人参与委托人其他工程监理的投标。

5.2.1 施工阶段监理酬金支付

（1）预付款支付及扣回

监理合同签订且受托人提供预付款保函后10日内（委托人应支付施工阶段监理酬金总额的     ％作为预付款（政府投资项目的支付需在发改部门下达投资计划后））

预付款的扣回：

（2）期中月度支付

期中月度支付每月一次，按照委托人支付施工承包工程款的方式（如支付期限、基本费用支付比例）执行。当月进度款支付至施工阶段监理基本费用的    ％时，委托人可暂停支付；违约金在期中月度同步扣除。

月进度付款额低于     万元时，将应付款额累计到下月进度付款中支付。

（3）余额支付：

剩余的款项待工程结算经财政部门审定后一次性支付。

在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成监理工作量的，受托人应在结算后30天内向委托人返还多付资金及孳生利息。

5.2.3勘察阶段服务酬金、设计阶段及设备监造服务酬金支付

采用按月度支付的方式，委托人应在每月的10日前支付受托人上一月度的酬金。

月度支付额＝各阶段酬金总金额÷各阶段服务期限（日历天）÷30（天）

＝       ÷       （日历天）÷30（天）

＝       万元

### 5.3监理酬金的调整

5.3.1 监理酬金的调整方式包括下述情形，选择其中一种进行调整。最终施工阶段监理酬金以不超过概算批复的监理费为上限。

- 在约定的监理范围外增加的监理工作或者暂停、终止监理业务的善后工作及恢复监理的工作，导致监理工作时间、工作量增加的，附加工作的监理酬金计算方法：

【】附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×[施工阶段监理酬金÷协议书约定的施工阶段工期（天）] 。

【】按监理在岗人员工日计算，人员工日费用标准参照《关于贯彻国家发改委建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（深价规[2009]1号）附表四协商确定，人员工日根据委托人确认的受托人考勤记录确认。

（2）因委托人失误、国家审批或政策环境、深圳市城市规划、或施工承包人因素造成造成监理服务期限延长的，工期延长期间的监理酬金调整方法：施工阶段实际服务时间超过协议书约定的施工阶段工期    %以上时，受托人可就超过协议书约定的施工阶段工期     %以上部分的监理酬金补偿事宜与委托人进行协商，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金＝本合同期限延长时间（天）×[施工阶段监理酬金÷协议书约定的施工阶段工期（天）]。

5.3.2 非受托人原因造成的监理酬金计费额的调整方式。

【】在监理期限内，因非受托人原因造成受托人负责监理范围内建设工程（标段）对应建安工程费发生变化幅度≥     %时，则施工阶段监理酬金的计费额调整为监理范围内建设工程（标段）施工结算价。

【】合同签订后至工程竣工验收前，如工程规模或工程范围发生变化，并经发展改革部门批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的幅度≥     ％，施工阶段监理酬金增减额按下列方法确定：施工阶段监理酬金的计费额调整为经发展改革部门批准调整后的建筑安装工程费。

### 5.4支付货币

币种为：       ，比例为：       ，汇率为：       。

### 5.5支付申请

因本工程属政府投资，根据《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定，支付款项最终由财政部门支付。因发改部门未下达投资计划或政府其他部门核批导致付款延迟的，受托人不得因此要求委托人承担延迟支付工程款的利息等相关责任。受托人有义务提供相关付款申请的凭证，因受托人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，由受托人自行承担。

## 6 合同生效、变更、暂停、解除与终止

### 6.1生效

本合同生效条件：       。

## 7不可抗力

### 7.1 不可抗力的确认

7.1.1委托人约定的不可抗力其他情形：

## 8 争议解决

### 8.2调解

本合同争议进行调解时，可提交       进行调解。

### 8.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第       种方式：

⑴提请深圳国际仲裁院进行仲裁。

⑵向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 9 其他

### 9.1奖励

9.1.1合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       ％。

9.1.2本项目获得国家级工程奖项（如中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖、中国建筑工程钢结构奖、全国市政金杯示范工程奖、李春奖（公路交通优质工程奖）、中国水利工程优质（大禹）奖等），奖励受托人      万元；

本项目获得省级工程奖项（如广东省建设工程金匠奖、广东省土木工程詹天佑故乡杯、广东省建设工程优质奖等），奖励受托人      万元；

本项目获得市级工程奖项（如深圳市优质工程金牛奖、深圳市优质工程奖、深圳市优质结构工程奖等），奖励受托人       万元。

上述累计奖励金额不超过      万元。

### 9.3保密

委托人申明的保密事项和期限：       。

受托人申明的保密事项和期限：       。

第三方申明的保密事项和期限：       。

### 9.5知识产权及数据权益保护

受托人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理的资料的限制条件：

。

数据权益特殊约定：                                                             。

## 10 补充条款

补充条款

# 第四部分 合同附件

## 附录A  相关服务的范围和内容

工程监理

1. 勘察阶段

2. 设计阶段

3. 保修阶段

协助委托人与承包人签订保修协议；制订保修阶段工作计划；定期检查项目使用和运行情况；检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；审核签署修复费用，并报委托人批准支付；整理保修阶段的相关资料。

4.其他相关服务（设备监造、专业技术咨询、外部协调工作等）

## 附录B  委托人提供的资料

委托人提供的资料

| 序号 | 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程立项文件 |  |  |  |
| 2 | 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3 | 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4 | 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5 | 施工许可文件 |  |  |  |
| 6 | 其他文件 |  |  |  |

### 合同附件1 廉政合同协议书

### 合同附件2 履约评价表

### 合同附件3 信用承诺书

### 合同附件4 不转包分包承诺书

### 合同附件5 投标人拟投入项目团队一览表

### 合同附件6 投标人拟投入机械设备一览表