附件

交通建设工程从业企业信用行为情况表（2024年8月）

| 序号 | 涉及从业企业名称 | 行为代码 | 建设项目及标段 | 行为描述 | 评分 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市政集团有限公司 | SZJTSG3-6 | 龙澜大道北延段工程 | 被市、区级交通运输主管部门通报批评。 | -5 |
| 2 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | SZJTJL3-7 | 龙澜大道北延段工程 | 被深圳市交通运输主管部门、质量监督机构或相关部门通报批评的。 | -5 |
| 3 | 中交一公局深圳建设有限公司 | SZJTSG2-2-1 | 鹏坝通道工程(土建标) | 项目经理未按投标承诺到位，或在施工期间所更换项目经理资格降低，或未经批准擅自更换。 | -5 |
| 4 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | SZJTSG2-3-6 | 聚龙路道路工程第3标段（路面标） | 特殊季节施工预防措施不健全（对季节性施工有特殊预防要求的，如雨季、冬季施工，应有相应预防措施）。 | -2 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | SZJTSG2-3-21 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期。 | -2 |