深莞惠交通运输一体化规划

二〇一四年十二月

目　录

前　言…………………………………………………………………5

一、发展背景…………………………………………………………7

（一）基础与成就……………………………………………………7

（二）机遇与挑战……………………………………………………7

（三）重要意义………………………………………………………8

二、目标与策略.……………………….……………………………10

（一）指导思想.……………………….……………………………10

（二）发展目标.……………………….……………………………10

（三）发展策略.……………………….……………………………12

三、规划方案.………………………. ……….………….……….…15

（一）规划原则…………………….………..………….……….…15

（二）综合运输通道规划………….………..………….……….…16

（三）道路网规划………………….………..………….……….…18

（四）轨道网规划………………….………..………….……….…19

（五）港航规划…………………….………..………….……….…21

（六）航空规划…………………….………..………….……….…24

（七）区域综合客运枢纽规划…….………..………….……….…27

（八）区域物流园区规划………….………..………….……….…28

（九）城际公交规划……………….………..………….……….…29

（十）运输管理一体化规划……….………..………….……….…30

（十一）信息化规划………………. …………..………….……….…32

四、行动计划…………………………………………….……………33

（一）公路畅通………………………………………….……………34

（二）轨道加速………………………………………….……………34

（三）港口提质………………………………………….……………35

（四）民航增效………………………………………….……………36

（五）换乘便捷………………………………………….……………37

（六）物流提升………………………………………….……………37

（七）公交跨市………………………………………….……………38

（八）管理协调………………………………………….……………39

（九）交通智能………………………………………….……………39

五、政策措施………………………………………….….…………..39

（一）强化规划指导作用…………………………….….……………39

（二）创新合作体制机制…………………………….….……………40

（三）探索多层面、多形式的资金政策合作……….….……………40

（四）建立健全法规标准体系……………………….….……………41

附件1：深莞惠交通运输一体化规划附表………….….……………42

附件2：深莞惠交通运输一体化规划图集………….….……………91

- 前言

交通运输一体化是区域经济一体化的基础条件和先行领域，既包括同一运输方式跨行政区的一体化，也包括各种运输方式之间的一体化，涵盖基础设施规划、建设以及运营组织、政府管理等多个方面。通过大力发展轨道交通、统筹规划港口及机场功能、推进运输服务一体化、共享交通运输信息、成立区域交通规划管理机构等，逐步构建起一体化的交通运输体系，推进区域经济一体化进程。

深圳、东莞、惠州三市是珠江三角洲地区的核心区，国际化程度高、创新能力强、市场环境优，交通运输发展在广东省处于领先水平。未来一段时期，三市将贯彻落实党的十八大精神，抓住全面深化改革、推进新型城镇化、建设21世纪海上丝绸之路等重大发展机遇，以《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008－2020年）》为指导，按照《深莞惠区域协调发展总体规划（2013－2020）》的要求，加快推进交通运输一体化，实现交通运输资源共享、优势互补、互利共赢，支撑深莞惠经济圈发展成为全国最具国际竞争力的城市群，促进广东省区域经济协调发展。

三市共同制定《深莞惠交通运输一体化规划》，规划范围包括深圳、东莞、惠州三市全市域，陆域国土面积1.58万平方公里。规划期到2020年，展望到2030年。规划内容包括公路、城市道路、轨道交通（含铁路、城际轨道、城市轨道）、水路、航空的基础设施、运输组织、信息化、管理政策等。其中，公路包括高速公路、普通国省道及三市跨界衔接的县乡公路；城市道路包括城市组团之间的快速路、主干道及三市跨界衔接的次干道，不包括三市中心城区及各城市组团内部的城市道路；城市轨道主要研究需要跨市衔接的城市轨道。在重点研究三市的同时，也充分考虑与广州、香港等周边城市以及环珠三角地区、泛珠三角地区等更广阔区域的交通运输联系。

本规划是指导当前和今后一个时期三市交通运输一体化的纲领性文件，也是编制交通运输相关规划的重要依据。

- 一、发展背景

- （一）基础与成就

深莞惠经济圈已形成以深圳为中心、公路水运为主导的综合交通网络，公路网发展水平高，港口地位突出，机场国内航线网络成熟，轨道交通相对薄弱，现代物流、客运服务水平较高，信息技术在提升运输服务水平等方面发挥了重要作用。2000年以来，客货运输量增长较快，公路运输主体地位突出，水路货运量、民航客货运量增长迅猛。交通运输的快速发展，有力地支撑了外向型经济发展和世界级制造业基地建设，带动了城镇空间结构优化，适应了珠江三角洲地区经济一体化进程和粤港澳融合发展的趋势。

近年来三市积极推进交通基础设施对接和运输服务一体化，在建立工作机制、推进项目建设、发展城际公交和统一管理政策等方面取得显著成效。以三市党政联席会议为平台，签订了《边界道路建设及连接工作的协议》等一系列协议，实施了多个合作项目。截至2013年底，三市多条边界衔接线路建成通车，城际轨道建设加快推进；开通毗邻乡镇间城际公交11条，出租汽车动态位置信息共享率达到90%以上，三市之间边界普通公路收费站全部取消。

- （二）机遇与挑战

展望未来，深莞惠经济圈面临的国际国内环境将发生深刻变化，交通运输一体化面临重大机遇。经济全球化深入发展，广东省将把珠江三角洲地区建设成为全球最具核心竞争力的大都市圈，形成区域协调发展的格局。深莞惠经济圈将加速经济结构调整，成为我国对外开放的重要门户，全国现代服务业的重要基地和具有强大辐射能力的生产性服务业中心，世界先进制造业基地，具有国际竞争力的现代化大都市区。经济社会发展要求交通运输实现“五个提升”：经济规模扩大、运输需求增长，要求提升交通网络外通内联水平；产业结构升级、国际竞争力增强，要求提升运输服务功能和效率；土地资源紧缺、环境约束强化，要求提升交通运输发展质量和效益；城市群连绵成片、同城化趋势显著，要求提升城际交通运输可达性；运输需求多样化、运输市场一体化，要求提升运输管理一体化水平。预计到2030年，客货运量将是2013年的1.9倍和2.1倍；港口货物吞吐量将是2013年的1.7倍；民航机场旅客、货物吞吐量将是2013年的2.2倍和4.8倍。

深莞惠经济圈交通运输一体化也面临不少挑战和问题。三市交通运输发展阶段不同，推进一体化需要克服利益诉求不同、发展模式差异、政策管理不一致等障碍。同时，交通运输一体化也存在一些亟待解决的问题，主要表现为：轨道交通发展相对滞后，交通运输过度依赖公路；对外通道布局不完善，联系中心城区及主要组团的干线道路功能混杂、部分路段拥堵严重；港口资源开发缺乏协调，区域客流、物流中心辐射能力亟待增强，城际公交一体化管理、运营机制尚未建立，运输市场共享不足。

- （三）重要意义

交通运输一体化是深莞惠经济圈打造现代化大都市区的必要条件，是珠江三角洲地区经济一体化的基础和先导，对于区域经济社会发展具有重要而深远的意义。

1．有利于区域经济社会的持续发展。广东省、深莞惠经济圈经济社会发展要求进一步扩大交通基础设施能力，构建高效联通周边城市的交通网络，并进一步提升运输枢纽的服务功能，提供达到国际先进水平的运输服务。三市通过打破行政界限，整合利用综合运输资源，构建一体化交通运输网络，能够不断扩大运输保障能力和服务水平，满足区域经济社会持续发展的要求。

2．有利于区域经济一体化的加速实现。深莞惠经济圈是广东省促进区域经济一体化、实现粤港澳自贸区建设构想的重要区域，要求经济圈内外旅客、货物实现无障碍、低成本流动。交通运输一体化是区域经济一体化的先行领域，完善综合交通网络和枢纽布局，实现港口、机场等稀缺交通资源的共建共享，加强运营组织合作，建设统一的运输市场，将为区域经济一体化加速实现提供保障。

3．有利于现代化交通运输体系的全面建成。深莞惠经济圈将构建现代化的交通运输体系，具备较强的国际竞争力和区域影响力，为居民提供便捷的出行环境。三市交通运输发展找准合作共赢点，实现理念上认同、战略上合作，功能上互补、资源上共享，规划上统一、建设上有序，管理上统筹、经营上融合，有利于促进资源优化配置，共享发展成果，推广先进经验，全面提升区域运输服务能力和水平。

4．有利于交通运输发展质量效益的整体提升。深莞惠经济圈人口、产业高度集聚，资源、环境约束日趋强化，交通运输必须要转变发展方式，提升发展的质量和效益。在规划、建设、运营、管理等层面加强三市之间、各种运输方式之间的协调衔接，有利于提升交通运输的整体效率，避免行政壁垒、部门分割导致的资源低效利用和过高的运输成本，克服运输需求增长与资源空间有限之间的矛盾。

- 二、目标与策略

- （一）指导思想

以中国特色社会主义理论为指导，落实科学发展观，服务于国家现代化建设和改革开放大局，服务于珠江三角洲地区率先全面建成小康社会、率先基本实现现代化，促进深莞惠经济圈一体化，遵循以人为本、交通运输协同经济社会发展的理念，尊重三市的共同利益和差异性，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，实现区域交通有机融合、内部交通深度融合、综合交通高效融合、内外交通有序融合，完善交通网络、提升运营水平、强化公共交通、运用先进科技、创新管理手段，促进区域内外客货无障碍、低成本流动，为深莞惠经济圈加快转型升级，成为具有国际竞争力的现代化大都市区提供有力保障。

- （二）发展目标

到2020年，实现各种运输方式协调发展、交通设施有效衔接、运输市场相互开放、信息资源互通共享、行业管理彼此配合，建成快速连通、高效辐射、一流服务、绿色智能的现代化、一体化交通运输系统，深莞惠经济圈成为亚太地区最开放、最便捷、最高效、最安全的客流和物流中心。

1．快速连通。建成由高快速路、铁路、城际轨道共同组成，衔接港澳及珠江三角洲地区其他城市、辐射泛珠三角区域，覆盖三市中心城区和主要组团的综合运输通道，与珠江三角洲地区其他城市、港澳之间2小时互通，深莞惠中心城区之间、中心城区与主要组团间1小时互通。以高快速路为骨架、干线道路为补充，形成功能完善、层次清晰、衔接顺畅、能力充分、管理科学的路网体系，边界衔接路全部连通，主要组团15分钟上高速公路。轨道交通网络较为完善，基本建成干线铁路网、城际轨道网，城市轨道能力充分，形成以深圳为核心的“珠江东岸1小时通勤圈”。

2．高效辐射。形成亚太地区重要的现代化港口群，服务功能完备，港口吞吐量达到5.8亿吨，适应腹地经济发展需求。初步形成由深圳、惠州机场共同组成的功能定位清晰、业务分工明确的区域机场系统，深圳机场初步成为国际性航空枢纽，惠州机场作为区域重要航空枢纽的作用更加突出，初步建成以公务、直升机飞行为主的通用航空作业体系。机场旅客吞吐量达到4560万人，货邮吞吐量达到260万吨。

3．一流服务。物流服务达到国际一流水平，成为我国物流业与制造业联动发展的示范基地和珠江三角洲地区重要的供应链管理基地。100万人口以上城市组团内综合客运枢纽及其衔接设施更加完善，实现综合客运枢纽对组团区域30分钟全覆盖。多式联运充分发展，城际公交系统全面形成，方式间、地域间分割带来的交通运输不经济、不方便被彻底消除。

4．绿色智能。公共交通优先发展，占区域内城际交通机动化出行比例达到25%；轨道交通占主要运输走廊机动化出行比例达到18%。公路、轨道、综合运输枢纽共同组成运输走廊，带动沿线城市发展。实现各种运输方式间信息资源整合和服务共享，提供标准统一和无缝衔接的信息服务，交通运输效率得到提升，交通拥堵得到缓解。

到2030年，建成较为成熟的国际化、现代化、一体化交通运输系统，道路、轨道交通网络更加完善，港口成为集临港工业、商贸、物流、信息、综合服务功能于一体的现代服务中心，与香港共同建成分工明确、高度融合的南珠三角区域机场系统；旅客换乘更加便捷，形成15－30－60分钟的区域综合客运枢纽服务圈，枢纽站周边1000米范围内的乘客不超过15分钟抵达枢纽，枢纽所在城市组团乘客30分钟内可抵达枢纽，三地核心区域之间60分钟内抵达枢纽；物流服务功能更加齐全，综合交通信息平台智能化程度更高，资源利用更为集约，运营管理更加高效。

深莞惠交通运输一体化发展具体指标详见附表1。

- （三）发展策略

1．区域交通有机融合。以构建对外交通运输网络为核心，完善对外通道布局、提升枢纽功能、协调公共服务，实现深莞惠经济圈与珠江三角洲地区、环珠江三角洲地区、泛珠江三角洲地区交通运输系统的有机融合。

完善对外通道布局。衔接香港、广州、珠江西岸、东部沿海以及湖南、广西等中西部省份，连通机场、港口和口岸等重要对外枢纽节点，为经济圈对外交通、过境交通、枢纽集疏运交通提供便捷顺畅、能力充分的快速交通保障。

提升海港、空港服务功能。建设层次分明、结构优化、分工合理、功能完善、管理高效的现代化港口群。加强机场基础设施建设，完善航线网络和地面服务；深圳机场与惠州机场加强合作，加强与香港、广州等周边机场的协调、合作。

加强与周边城市在服务方面的协调。促进广东高速公路联网收费区域合并。加快三市公交一卡通的互通，在此基础上采取多界面卡等技术，依托广东“岭南通”实现公交一卡通。深化深圳公交乘车卡与香港“八达通”互联互通。在运输市场信用信息监督、应急处置信息共享、路政运政执法信息等方面，做好与广东省的协调统一。

2．内部交通深度融合。以推进交通运输全方位一体化为核心，快速连通主要城区、改善边界区域交通、发展城际公交和统筹运营组织，实现深莞惠经济圈内部交通运输深度融合。

建设连通三市中心城区和重要组团的快速路网、轨道。轨道、快速公交及公路客运成为三市城际公共交通的主要方式。

改善边界区域交通。对三市边界道路进行优化衔接和补充加密，消除相邻片区次干道的瓶颈路段。对三市之间延伸至各自边界的城市轨道线路进行衔接优化。

发展城际公交。将城际公交定性为“准公共交通”，作为城际轨道的补充和区域综合客运体系的重要组成，填补现有运输体系的服务空白区，满足多样化的城际公交出行需求。发展跨市有轨电车和水上公交。

实施一体化运输管理。以道路运输一体化运营和多式联运为重点，规范运输市场、鼓励企业合作、优化运营模式、营造良好政策环境。

3．综合交通高效融合。促进各种运输方式协调发展，构建综合运输通道和运输枢纽，打造以轨道交通为主体、公路客运和城际公交为补充、综合客运枢纽为核心节点的区域客运网络，以货运枢纽、物流园区、物流信息平台为重要节点的现代物流服务网络。

构建综合运输通道。由公路、轨道交通骨架线网共同组成区域客货流最主要的通道，完善通道布局，扩大通道能力，提高通行效率，发展公共交通，更集约地利用通道线位资源。

打造区域客运网络。加快发展轨道交通。构建集约布局、高效换乘的区域综合客运枢纽，强化枢纽服务设施衔接和信息及诱导标识系统衔接，完善枢纽功能。

打造现代物流服务网络。整合物流园区资源，形成层次分明、功能清晰的物流园区布局，服务于工业、商贸、农产品物流。建设物流公共信息平台，实现三市物流信息共享。

4．内外交通有序融合。以实施一体化、精细化管理为核心，调整道路功能，衔接轨道网，促进枢纽高效集散，实现对外交通与城市内部交通的有序融合。

调整道路功能。促进过境交通、疏港交通与城市交通相分离，客运交通与货运交通相分离，适时在部分路段禁止货车通行，在部分路段设置快速公交专用道、客运的共乘车道。加强城际间高快速路与中心城区内道路在技术标准、线路功能等方面的衔接。

促进轨道互联互通。加强国铁、城际轨道与城市轨道的衔接，城市轨道通过主要枢纽站与国铁衔接，在城际轨道与城市轨道交汇处规划站点。研究城际轨道与未开工建设的城市轨道接轨运行。

改善枢纽集疏运条件。完善综合客运枢纽集疏运通道，确保大型综合客运枢纽有直通的对外集疏运通道或设置城市快速路专用匝道直接连通，与城市轨道、慢行系统便捷衔接。规划建设物流园区集疏运通道，适时发展专用通道实现客货分离。

- 三、规划方案

- （一）规划原则

1．服务经济社会发展。服务于国家战略布局，服务于珠江三角洲地区经济一体化进程，服务于深莞惠经济圈城市功能提升、产业结构优化和国土资源开发，构建一体化交通运输系统，提供便捷、安全、经济、高效、绿色的运输服务。

2．追赶国际先进水平。以国际大都市区交通运输先进水平为标杆，以现代交通运输发展理念为指引，构建现代化综合交通运输体系，提供高效率、低成本的运输服务，提升深莞惠经济圈国际竞争力。

3．促进运输方式融合。把三市作为一个整体，研究综合运输长远布局，弥补短板，促进各种运输方式协调发展、高效衔接，重点解决好三市之间、三市整体对外的交通运输协调衔接问题。

4．推行高效需求管理。优先发展公共交通，改善公交出行条件，引导更多需求转向公共交通。优化枢纽布局和道路交通组织，特殊路段实现客货分离，构建可持续、高质量的交通运输系统。

5．考虑区域内外差异。充分考虑三市交通运输发展水平的不平衡，充分考虑三市交通运输一体化利益诉求的差异，充分考虑三市与香港、广州等周边城市交通运输发展环境的差异。

6．做好规划协调衔接。利用三市既有规划成果，站在区域一体化的高度提出优化、调整、补充的方案。做好与城市规划、国土规划、环保规划等的协调衔接，实现交通运输与经济社会协调发展。

- （二）综合运输通道规划

构建“三纵四横”综合运输通道，承担三市对外及三市中心城区之间、主要组团之间的快速、大容量运输，是连接港澳及珠江三角洲地区其他中心城市，辐射粤东、粤西、粤北地区的运输大动脉，也是便捷沟通三市中心城区和主要组团、支撑城镇和产业发展的交通走廊。

纵一：广深通道。由广州经东莞西部、深圳西部至香港，是衔接广深港发展轴重要城镇、产业节点的运输走廊，是深度推进港深莞穗合作、强化与广佛肇经济圈联系、辐射粤北及湖南、广西等中西部省份的重要通道。

纵二：莞深东通道。由广州经东莞东部、深圳中部至香港，是衔接沿线城镇和产业节点、强化港深莞穗合作的运输走廊，和广深通道一起构成深莞惠经济圈辐射粤北及湖南、广西等中西部省份的重要通道。

纵三：惠深通道。由河源经惠州、深圳东部至香港，是惠—深—港区域性产业聚合发展走廊，是深莞惠经济圈辐射粤北及江西、湖南等中部省份的重要通道。

横一：广惠通道。由广州经博罗、惠城、惠东至汕尾，是沟通博罗、惠城、惠东等城镇组团及平潭机场的运输走廊，是深莞惠北部地区衔接广州、汕尾等周边城市及更远区域的东西向出入境和过境通道。

横二：莞惠北通道。由广州经东莞、惠州至河源，东西向贯穿东莞北部和惠州中部，是衔接沿线重要城镇、产业节点的运输走廊，是强化与广佛肇都市圈联系、辐射粤东、沟通福建等沿海省份的重要通道。

横三：莞惠南通道。由广州南沙经虎门、樟木头、惠东至潮州，是深莞惠三市交界区域重要的产业合作发展带，和莞惠北通道一起构成对接广佛肇都市圈、辐射粤东、沟通福建等沿海省份的重要通道。

横四：深惠沿海通道。由中山经深圳、惠州南部至汕尾，是衔接深惠沿海发展轴重要城镇、产业节点的运输走廊，是强化与珠江西岸联系、辐射粤东、粤西及沟通福建、广西等沿海省份的重要通道。

通道布局方案详见附表2。

- （三）道路网规划

1．完善区域高速公路网。规划形成“九纵八横九联”高速公路网，衔接香港、广州、珠江西岸、东部沿海以及湖南、广西等中西部省份，连通三市中心城区、主要组团、机场、港口和口岸等重要节点，为经济圈对外交通、过境交通、城际交通及港口、机场、口岸集疏运交通提供便捷顺畅、能力充分的快速交通保障。九纵包括广深沿江高速、京港澳高速、增莞深高速、从莞深高速、武深高速、长深高速、惠大高速、广惠高速南延线和龙川至惠东高速，八横包括汕湛高速、广惠高速、河惠莞高速、潮莞高速、沙清高速、深圳外环高速、沈海高速—深中通道和深惠沿海高速。

2．打造一体化城际快速干线网。规划形成“九纵十横十四联”城际快速干线网（含全封闭的城市快速路和一级公路），连接三市中心城区和主要组团，主要承担三市间中短途运输。九纵包括莞深沿海公路、莞深公路（G107）、莞城至南山公路、松岗至龙门公路、莞城至福田公路、罗湖至博罗公路（S255）、深惠公路（G205）、惠城至澳头公路、大岚至霞涌公路，十横包括G324、广惠快速路、莞惠沿江公路、番禺至东莞桥头快速路、莞城至陈江快速路、莞城－平潭公路（S357）、虎门－大亚湾公路（新S358）、沙井至惠东公路、前海至稔山公路和坑梓至惠东公路（S356）。

3．强化边界道路衔接。对三市边界道路进行优化衔接和补充加密，消除相邻片区的“断头”、瓶颈路段。规划深莞边界形成7条高速公路、8条快速干线和17条其他干线衔接的路网格局，深惠边界形成3条高速公路、4条快速干线和11条其他干线衔接的路网格局，莞惠边界形成5条高速公路、6条快速干线和8条其他干线衔接的路网格局。

4．优化交通组织。加强对交通出行的组织、引导，努力实现过境交通、疏港交通与城市交通相分离，客运交通与货运交通的适度分离。适时在与城镇关系密切的干线公路上分时段或全天候禁止货车通行、在主要疏港道路设置货车专用车道，在城市干线道路、高快速路上设置快速公交专用道，选择高快速路设置客运的共乘车道。

路网规划方案详见附表3、附表4、附表5－1——5－3。

- （四）轨道网规划

1．完善区域轨道网。构建由国铁、城际轨道、城市轨道组成的层次清晰、布局合理、衔接顺畅、资源共享的一体化轨道网。规划“四纵两横三支”国铁网，即广深港客运专线、京九客运专线、广深铁路、京九铁路四条南北向干线铁路，广汕铁路、厦深－深茂铁路（西部沿海铁路）两条东西向干线铁路，以及惠大铁路、平南铁路、平盐铁路三条支线铁路。规划“四纵两横一支”城际轨道网，四纵包括穗莞深城际轨道（以及港深西部快轨），深惠城际轨道，东莞中心区至深圳中心区的快速轨道（莞深快轨），惠州中心区至深圳中心区的快速轨道（惠深快轨）；两横包括佛莞－莞惠、中（山）南（沙）虎（门）龙（岗）两条城际轨道；一支为惠阳至惠东城际。

轨道网规划方案详见附表6、附表7。

2．调整优化部分轨道线路。广惠城际、惠州至惠东城际与广汕铁路线路走向基本相同，二线规划为一条线路，其中广州至惠州段为客运专线，以承担城际客流为主。中南虎城际轨道中山至南沙段与深茂铁路合并为一条线路，南沙至虎门段修建四线桥，分线运输。深圳至惠州城际（经惠阳）深圳至惠阳段利用厦深铁路开行深惠城际列车，新建惠州至惠阳段，惠州段由惠州客运北站引出。港深西部快轨从深圳机场T3航站楼引出后，往南至宝安中心区，后接入前海枢纽，出前海枢纽以跨海隧道形式至香港机场。规划东莞中心区至深圳中心区的快速轨道（莞深快轨），自东莞莞穗路万江中心站起向西南分别与东莞轨道2号线、莞惠城际、东莞轨道1号线、3号线以及深圳轨道6号线、15号线衔接，并利用深圳轨道15号线通道进入后海地区，其中万江中心站预留向广州方向延伸条件。规划惠州中心区（惠城）至深圳中心区的快速轨道（惠深快轨），一期自惠州轨道1号线陈江站引出向南分别与深圳轨道3号线、13号线、16号线、4号线、5号线、6号线等衔接，终于17号线通海路站，并在该站预留向珠海方向延伸条件，远期惠州段自陈江站东侧引出，向北延伸至惠城。

3．强化轨道之间衔接。在三市城市轨道交通线网规划的基础上，规划三市之间城市轨道、与广州等周边城市轨道有10处衔接。规划城际轨道与国铁干线在9处衔接。规划城市轨道在深圳市境内的深圳北站、罗湖站、福田站、深圳东（布吉）站、坪山（龙岗）站、光明城站、深圳机场北站等与国铁衔接，在东莞市境内的东莞站、东莞东站等与国铁衔接，在惠州市境内的惠州东站、惠州站等与国铁衔接。规划城市轨道与城际轨道线路衔接站点39个。衔接方案宜本着就近设站、方便换乘的原则，在各条线路的具体设计中加以明确。

轨道衔接方案详见附表8－1——8－3。

4．促进轨道交通一体化运营。城市轨道与国铁、城际轨道间采用换乘衔接，国铁与城际轨道间换乘衔接为主、跨网运输为辅。城市轨道紧密配合国铁、城际轨道，根据客流变化调整列车间隔。利用能力有富余的国铁线路，开行部分城际列车引入国铁客站。以“岭南通”为基础，促进售检票系统一体化，三市间城际轨道和城市轨道统一采用全省公交一卡通储值卡票，国铁、城际轨道及城市轨道单程票仍沿用既有票制，通过非付费区换乘。

- （五）港航规划

1．形成分工明确的现代化港口群。形成深圳港为龙头、虎门港和惠州港为两翼，层次分明、结构优化、分工合理、功能完善、管理高效的亚太地区重要的现代化港口群和临港工业集聚区，高端服务业中心和滨海旅游胜地。

深圳港强化集装箱干线港作用，重点发展LNG等货类，逐步将现有为珠江三角洲地区和内陆腹地转运的散杂货运输功能向外转移，最终形成以集装箱运输为主体，以为深圳本地和香港特区服务为主的散杂货运输为补充的格局。惠州港、虎门港大力发展煤炭、矿石等大宗干散货运输，优化完善原油、成品油和液体化工品等液体货运输，加快发展件杂货运输，拓展集装箱运输，形成以大宗干散货、液体货为主体，集装箱和其他件杂货快速发展，在我国华南沿海具有重要影响的综合性大港。

2．完善港口运输功能。集装箱运输以深圳港为核心，惠州港和虎门港为补充。煤炭运输以虎门港、惠州港两大煤炭接卸和中转基地为主，深圳港为补充。铁矿石运输以惠州港为主，主要服务本地钢铁企业，兼顾为内陆地区钢铁企业转运。原油、成品油和液体化工品运输以惠州港为主。本地调入粮食由三港分别接卸，为珠江三角洲地区转运的粮食主要由虎门港中转。为本地服务的件杂货运输由三港分别承担，虎门港兼顾部分中转运输。商品汽车运输以深圳港和虎门港为主。LNG运输近中期以深圳港龙岗港区秤头角作业区为重点，考虑虎门港立沙岛部分企业对清洁能源的运输需求，可进一步研究中小型LNG船舶进江运输的可能性；远期可研究在惠州港惠东港区碧甲作业区等地布局发展LNG运输。

3．形成“一湾一带”临港产业布局。“一湾”是以惠州大亚湾石化工业区为主体的大亚湾沿岸地区。“一带”是由虎门港和深圳西部港口共同构成的珠江口东岸临港产业带。

4．对接香港，构建港口现代物流体系和港航服务业体系。以深圳前海湾保税港区、盐田综合保税物流中心为龙头，以港口物流园区建设为依托，以国际集装箱物流为重点，建设新型保税物流体系。惠州和东莞重点发展大宗干散货和石化商品的运输、保税、仓储、配送、加工、交易等物流功能。

主动承接香港高端服务业的辐射和转移，建设“两主两辅”航运服务集聚区。“两主”是以前海深港现代服务业合作区和盐田商务区为主的临港总部经济区，发展航运管理、代理、航运交易、航运金融保险、海事法律、信息处理、咨询服务等。“两辅”是在东莞和惠州分别选址建设航运服务集聚区，发展主要服务于大宗干散货、石油、集装箱、件杂货的航运商务、代理服务、贸易市场等。

促进港城协调，打造滨海旅游休闲胜地。深圳港重点完善蛇口客运码头设施，形成现代化客运港口，拓展邮轮、游艇功能，建设蛇口太子湾国际邮轮母港。东莞港口重点建设长安港区客运码头、游艇码头，并在沙田港区和沙角港区规划游艇休闲旅游岸线，远期可考虑在长安港区规划邮轮码头。惠州港在荃湾、范和以及双月湾规划游艇岸线，远期可考虑在巽寮湾建设邮轮停靠港。

5．完善港口集疏运网络。深圳港形成“东进东出、西进西出、东西沟通”集疏运格局，引导中部经莞深高速、增莞深高速、南光高速及龙大高速的疏港车辆通过机荷高速或深圳外环高速实现东西向的交通转换；建成以广深铁路、厦深铁路、深茂铁路为干线，平湖站场为节点，平南和平盐铁路为支线的铁路集疏运线网。虎门港通过港口大道、沿海公路等线路与区域干线路网相连，规划进港铁路支线由沙田港区引出与广州港新沙铁路接轨。惠州港通过惠南快速路、石化大道等与区域干线路网相连，规划建设自澳头至惠东港区碧甲作业区的澳碧铁路支线。

6．市场主导，政府推动，促进港航资源整合开发。设立由三市港航管理部门共同组成的协调机构，协调三港总体规划的制定、实施，统一制定政策、标准和信息平台，统一港口对外宣传和招商引资工作；远期探索成立深莞惠港航发展委员会，力争实现三地港航业务以及临港产业的一体化规划、管理和发展。探索以深圳盐田港集团、虎门港集团和惠州港务集团等为依托，共同出资成立深莞惠港口开发集团有限公司，统筹建设码头、物流园区等项目。鼓励沿海码头企业与东江干流、东莞水道等内河码头企业互相参股、共同建设经营码头，鼓励内河码头企业和船舶运输企业合作建设经营内河码头、经营航线。

- （六）航空规划

1．提升机场功能。深圳机场作为区域枢纽机场，将发展成为世界一流快件货运集散中心，与香港机场共同打造泛太平洋地区的航空枢纽和全球航空物流网络的重要节点，共创亚太区域有竞争力的机场。惠州机场将发展成为珠江口东岸及粤东地区的重要干线机场，近期主要接受深圳机场溢出需求，服务深圳东部、惠州以及梅州、河源等粤东地区，服务旅游和二线城市，提供旅游航线或季节性包机等服务。

2．建设机场基础设施。推进深圳机场T3航站楼相关配套设施建设，联合香港及澳门机场，积极向国家争取优化空域环境，使二跑道及T3航站楼能充分发挥效用。建设深圳机场T4航站楼及综合交通枢纽。实施惠州机场整体改扩建工程，对惠州机场飞行区按4C标准进行改造和扩建（最终规模按4E标准）。鼓励和支持深圳机场集团与惠州机场管理方紧密合作，全面参与惠州机场的前期建设和后期运营管理。

3．提高机场服务水平。完善服务设施，提高深圳机场综合服务保障能力，尤其是大面积航班延误的应急处置能力。利用低空开放政策机遇，打造通用航空的服务平台，促进公务机等个性化高端特色服务发展。增强货运门户功能，完善航空物流配套设施和服务，为航空公司开展国内、国际、空空、空陆联运等提供可能。努力将机场区域打造成为综合性的现代航空城，带动金融、会展、商务等高端服务业以及航空物流业、高端制造业的发展，鼓励三市共同投资建设航空城。完善城市候机楼在珠江三角洲地区的网点布局，将城市候机楼融入交通枢纽，拓展行李托运、旅客安检等延伸功能。

4．完善航线网络。完善国际航线网络，力争成为主要航空联盟在南中国重要的运作基地。拓展东南亚、东北亚、澳洲、中东以及印度、南美、非洲等新兴市场的航线，吸引国际低成本航空公司进驻。争取将深圳机场建设成为国航的南方基地。

5．完善机场地面交通网络。深圳机场通过深圳轨道1号线、11号线衔接深圳，通过广深沿江高速、广深高速、机荷—深汕高速、宝安大道、国道107，以及东莞轨道2号线、厦深铁路、莞惠城际轨道、深惠城际轨道（经惠阳）等轨道网覆盖深莞惠经济圈；通过深中通道、深茂铁路（西部沿海铁路）连通珠江西岸地区，通过穗莞深城际衔接东莞、广州，通过港深西部快轨衔接香港。惠州机场通过国道324、惠南快速路、广惠高速、省道357等线路连通惠城区及各主要组团，通过潮莞高速、机荷高速等沟通深圳机场，通过惠州城市轨道5号线及广汕铁路连接惠州中心城区和城际轨道网。

6．促进区域内机场分工协作。统筹规划三市通用航空发展，对通用航空机场、临时起降点及相关配套设施建设，尤其是直升机机场进行统筹规划。加强空域和航线等资源的优化配置，在保证惠州机场正常运营的基础上，根据可得到的空域资源，增加深圳机场进出东部及东北部的航班容量。深圳和惠州机场联合航空公司，尽快开辟惠州机场国内航线网络。

7．加强与区外航空运输资源的协调。加强深港机场在空域管制、客货转运、通关、救援、培训等方面的合作，吸引香港航空业界专营公司参与深圳机场的经营性项目，与香港机场合作发展成为国家的门户航空枢纽。联合基地航空公司，探索航空旅客在广州、深圳机场异地登机服务，实现航空旅客互认。加强同香港机场、广州机场在空域管制方面的协调，联合向国家民航局和军方相关部门申请珠江三角洲地区空中交通联合管制和空域管制的适度开放，建立珠江三角洲地区多机场统一放行系统。

- （七）区域综合客运枢纽规划

1．完善区域综合客运枢纽布局。构建布局集约化、衔接网络化、换乘便捷化、运行高效化、服务精细化的区域综合客运枢纽体系。规划14个一类综合客运枢纽，位于三市核心的组团，依托机场、高铁、口岸等重要对外交通设施，承担整个经济圈国际或国内中长途交通出行服务，是深莞惠经济圈重要的对外“窗口”和主要“门户”。规划10个二类综合客运枢纽，主要依托城际轨道站点、重要港口、国家级公路运输枢纽站，承担经济圈内部各城市组团间的客流快速转换服务。随着三市一体化深入发展，这类枢纽的功能将逐步演变成为经济圈内部重要的“都市换乘枢纽”。

综合客运枢纽布局方案详见附表9。

2．强化综合客运枢纽设施、信息及导向系统衔接。选择适宜的枢纽站场设施衔接方式，主要有综合衔接、立体衔接、网络衔接等。建立深莞惠经济圈公众出行信息服务共享平台，研究建立《深莞惠经济圈综合客运枢纽导向系统建设导则》，为乘客提供醒目、连续、及时、准确的交通信息。

3．完善大型综合客运枢纽功能。将交通服务、城市节点、经济开发等功能融为一体，发展“P+R”停车换乘、短途区间出行的穿梭接驳、点到点的香港口岸直通服务、异地候机楼快线巴士、班线公交化运营中途配客服务，促进综合客运枢纽发展成为地区交通中心。

4．优化综合客运枢纽集疏运线路。优化区域综合客运枢纽主要集疏运线路布局（城市轨道和高快速路），并提出具体衔接要求。

综合客运枢纽集疏运线路布局方案详见附表10。

- （八）区域物流园区规划

1．优化物流园区布局。整合既有资源，增加新布点，形成布局合理、优势互补的物流园区格局。规划形成3个枢纽性物流园区、10个区域性物流园区和6个一般性物流园区的分层次布局。枢纽性物流园区是区域综合货运枢纽的重要组成部分，是跨市物流服务的核心载体，是区域物流园区体系中层次最高、辐射面最广、功能最完善的物流园区，包括盐田港、平湖、深圳机场物流园区。区域性物流园区功能丰富，城市、产业和综合交通依托条件好，具有一定对外辐射能力，包括固戍、常平、石龙、东莞保税、东莞中部、中堂综合、江北、仲恺、惠州港综合、惠州空港物流园区。一般性物流园区是区域中小型物流园区，依托产业集聚区或服务专业性物流，包括龙华、立沙岛、松岗—长安、惠州港石化、坪地—新圩—清溪、坪山—大亚湾物流园区。

物流园区布局方案详见附表11。

2．完善物流园区集疏运线路。适应园区集疏运需求，优化相关交通线网的规划布局，制定物流园区集疏运线路布局方案，详见附表12。

3．促进物流园区一体化运营。以市场需求为导向，支持既有物流园区的资源整合，探索采取联合投资的形式建设服务于三市间产业转移的跨界物流园区。鼓励发展区域物流园区联盟，实现物流园区资源的优化配置。

4．建设物流公共信息平台。制定三市统一的物流公共信息平台标准和规范，共同建设区域物流公共信息平台，实现三市物流信息共享和信息数据交换，推动多式联运各环节之间信息交换，进行物流智能管理与全程追踪，支持电子通关、网上支付和各部门协同作业服务。

- （九）城际公交规划

1．大力发展城际公交。构建毗邻镇区间、毗邻镇区到枢纽中心间的两级城际公交体系，采取多种线路运营模式，覆盖“城－镇－村”多级站点，并与其他运输方式衔接。

城际公交线路规划方案详见附表13。

2．开通毗邻镇区间公交。填补区域运输服务空白区，满足毗邻镇区间日常生活性出行。参照城市公交标准，采用“普线”模式运营。边界产业合作区城际公交可增加“专线公交”模式。毗邻镇区间距离超过25公里的城际公交可采用“长短班线结合”的模式。

3．开通毗邻镇区到枢纽中心城际公交。为毗邻镇区到相邻主城、毗邻镇区到相邻城市（最近）交通枢纽沿线乘客提供公交服务，同时为远期轨道交通培育客流。毗邻镇区到相邻主城主要采用中短途班线“公交化改造”，通勤时段采用“直达快线和区间线”并行模式运营，辅助“大站快线”模式。毗邻镇区到相邻城市（最近）交通枢纽主要以毗邻镇区间城际公交延伸为主，首末站选择综合客运枢纽、轨道站点、大型常规公交枢纽等，参照常规公交，采用“普线”模式运营；毗邻镇区到机场的城际公交线路主要采取衔接城市候机楼方式，采用“普线”模式运营，远期增加“专线”。

4．构建城际公交一体化保障体系。三市统一编制《城际公交专项规划》，建立完善的城际公交协调机制，构建平等、开放、一体化的城际公交市场，统一服务质量监督标准、统一执法尺度、统一评价体系、统一运营服务水平考核。

建立多层级、完善的行业监管机制。专营权采用“近－远期相结合、线路专营－区域专营相结合”，专营权授予采用招投标的形式。票价采用政府定价，“慢线”城际公交实行低票价制度，“大站快线”和“直达快线”城际公交票价比公路客运票价有所降低，但不执行过低票价。经营主体以规模运输企业为主，严格执行经营主体资质审批制度，完善退出机制。政府负责对运营线路服务水平进行监督。

城际公交的首末站依托现有的客运场站，中间站点在城区范围内与公交车站共站，在城区以外统一规划设置专用候车厅或招呼站。城际公交主要影响区内的各类枢纽，应预留城际公交场站用地。

争取省级主管部门支持，适度放开城际公交运营的有关政策、法规限制。将城际公交纳入公共财政预算，对基础设施建设给予财政支持，出台相应的补贴考核办法，对企业政策性亏损给予补贴。

- （十）运输管理一体化规划

1．协调出租车跨市运营。规划出租车异地回程配客点，研究三市出租车跨市点对点运输工作方案。加强信息沟通，完善三市出租车配客点的通告机制，利用电召服务减少跨市出租车空客回程。协调出租车运营，实现三市运管部门在统一平台上对出租车进行日常监管。研究取消深圳市政府规定的对东莞、惠州出租车进入深圳的道路交通区域和线路的限制。

2． 促进港澳直通客车管理优化。争取省级主管部门支持，明确粤港澳直通客车由省级交通运输部门实行行业管理，地方道路运输管理机构实施运营监督管理，进一步规范粤港澳直通客运车辆的准入与退出机制，实施港澳到节点城市的线路管制。继续扩大粤港澳直通客运的覆盖范围。加大对跨境直通客运车辆违规从事区间运输的处罚力度。

3．加强道路运输一体化管理。建立长途汽车联网售票系统。加强和完善旅游包车管理，规范市场秩序，构建深莞惠经济圈旅游客运网络。依托品牌企业，加强运管联网，积极发展汽车租赁业，实现深莞惠经济圈异地租车与异地还车。加强危险品运输监管措施和规范的衔接、统一。促进集装箱运输技术标准和管理政策的衔接、统一，集装箱出入三市港口及主要道路享受与本地车辆相同的政策。建立统一的道路运输管理办法和标准，行政管理和监督处罚逐步形成统一的标准尺度。

4．促进维修驾培行业一体化。协调统一汽车维修工时定额，规范机动车维修市场。鼓励和支持维修企业跨市经营，推进汽车快修（连锁）业发展。协调统一驾驶培训教材，推进深莞惠三市运管机构颁发的资格证书互认。

5．建立一体化的道路稽查制度。促进道路运管信息交流与共享，开展联合执法。建立道路运输稽查联席会议制度，统一部署区域内联合稽查行动。

6．发展多式联运。大力发展集装箱海铁联运，建设平湖铁路集装箱中心站，继续发展与铁路沿线重要城市的“五定”班列。支持三市港口间合作，形成“干线港－支线喂给港”的结盟关系，发展国际中转，完善驳船运输设施，扩大水水中转运输比例。

- （十一）信息化规划

1．构建相互衔接、标准一致的公共信息服务平台。开发交通运输领域收费信息交换接口和收费拆分系统，实现三市收费系统的联通。按照广东省交通运输厅的总体要求，在三市现有条件基础上将已有出行信息服务范围覆盖深莞惠区域，建立统一的交通信息热线电话，以城市公交、公路客运、轨道、综合客运枢纽、机场及候机楼为重点完善出行网站、电子站牌、信息亭（板）、手机等信息发布手段，丰富信息内容。建设综合客运枢纽服务信息系统，实现枢纽客流组织和诱导、乘客换乘信息服务以及紧急事件条件下的快速疏散，提供区域内联程通票、代码共享、信息共享、离港系统前置等服务。

2．建立全面覆盖、协同联动的综合运输运行监管体系。扩大干线公路和主要城市道路交通运行监测覆盖范围。加强“两客一危”车辆（长途客运、旅游包车和危险货物运输）、公共汽车以及“四客一危”船舶（客渡船、高速客船、客滚船、旅游船和危险品运输船）的动态位置监测。建设三市之间的运行监测信息交换接口，实现跨市路段、综合枢纽衔接路段运行信息共享，逐步实现运行信息监测一体化。建立统一的港航信息平台和管理系统。建立跨市的物流电子口岸通关平台。实现路网交通协同控制与服务，尤其是客货分流、共乘车道控制、交织区速度流量控制。

3．实现道路运输执法与监管的信息互通。以广东省统一推进的交通运输信息化建设为基础，建立道路运输执法信息交换机制，形成三市统一的道路运输市场监督和诚信体系。完善交通运输行政执法人员的单兵信息化装备，实时连接三市稽查数据，加强运政执法的即时性和互联性。建立以识别验证和协调管理为主的营运车辆物联网系统。

4．实现安全监管信息交换和应急处置反应联动。以广东省统一推进的交通运输信息化建设为基础，建设三市应急信息资源管理和调度指挥系统，实现三市应急信息交换和反应联动。建成统一的汽车维修救援网，实现与应急处置的信息共享和业务协同。

- 四、行动计划

2020年前，实施“公路畅通、轨道加速、港口提质、民航增效、换乘便捷、物流提升、公交跨市、管理协调、交通智能”九大工程，重点推进213个项目建设，构建一体化、现代化综合交通运输体系，为保障建成具有国际竞争力的现代化大都市区，成为重要国际门户奠定基础。

- （一）公路畅通

1．完善对外通道。加快建设武深高速、潮莞高速惠东段、梅观高速深圳段拓宽改造、从莞深高速、惠大高速、潮莞高速虎门支线等项目。

2．完善城际道路网络。加快建设黄江至黎岗、黄江至沙井、深圳南坪快速（三期）、深圳丹平快速（二期）、东莞西部干道、国道324升级改造等项目。适时研究在高快速路上设置共乘车道。

3．建设边界衔接线路。建设以一般干线公路为主的跨边界道路，确保线路技术标准及服务功能的对接，确保短距离的边界衔接线路与区域干线路网的衔接。

4．改善疏港路网。加快建设东部过境高速、武深高速、深圳外环高速、惠大高速等高速公路项目，以及部分区域性干线公路项目；研究在广深沿江高速、京港澳高速、武深高速、深惠沿海高速上设置货车专用车道；适时采取部分城市道路货车限行的管理措施。

5．引导过境交通。引导南部东西向过境货车利用沈海高速－深圳外环高速－深中通道出行，北部东西向过境货车利用潮莞高速出行；通过广深沿江高速、增莞深高速、从莞深高速、武深高速、长深高速（深惠高速）、东部过境高速等解决南北向与香港间的过境交通。

路网建设项目详见附表14。

- （二）轨道加速

1．加快推进国铁及城际轨道建设。加快推进广深港客运专线、深茂铁路、广汕铁路、京九客专等国铁项目建设，广深、京九铁路实现客货分线。加快建设穗莞深、莞惠、佛莞、中南虎、广惠 （广汕线）城际轨道，开工建设深惠城际（惠州至惠阳段）、莞深快轨、深惠快轨，适时建设虎龙、惠阳－惠东城际轨道。

2．有序建设城市轨道。推进深圳轨道6号线与东莞轨道1号线的衔接、深圳轨道11号线与东莞轨道3号线的衔接。

轨道建设项目详见附表15－1——15－3。

- （三）港口提质

1． 稳步推进港口基础设施建设。坚持市场化和适度超前，加强煤炭专业化码头建设，适度控制油气化工码头建设，有序推进集装箱码头建设。继续推进铜鼓航道、珠江口出海航道、荃湾航道等公共基础设施的建设。

2．促进港口结构调整。优先发展公用码头，鼓励企业专用码头向提供社会化服务方向转变。稳步推进与城市发展矛盾较大的港区调整，优化功能布局，外迁环境污染较大的货类，调整货运功能为客运功能，实施城市化改造。

3．强化港口集疏运体系建设。推进深圳港南山港区、惠州港荃湾港区、虎门港沙田港区等重要大型港区的疏港通道建设。继续推进盐田、南山、大铲湾等主要集装箱港区进港高速公路建设。加快建设依托港口的综合货运枢纽场站。

4．全面开展港航合作。建立三市政府促进港航协调发展的机制，统筹近中期港口建设。加强集装箱运输合作，推动增辟惠州、虎门两港至深圳港的喂给航线。促进深圳港的散杂货中转运输业务逐步向虎门港、惠州港转移。鼓励港口企业跨市参与港口建设和经营。促进三市在港航服务业和港口物流领域的合作。

港口建设项目详见附表16。

- （四）民航增效

1. 加快机场重大项目建设。加快推进深圳机场T4航站楼、深圳机场T4航站楼综合交通枢纽、惠州机场改扩建工程。

2．促进机场空域结构整合和优化。落实空管委《调整珠江三角洲地区空域结构方案》，推进建立珠三角南部终端管制区。扩大深圳机场东西部空域范围，增加临时航线数量，增加进出点，划设分流航线，优化飞行程序，实现航线分流，减少飞行冲突。新建惠州机场空管设施。

3．扩大机场服务范围，提升服务质量。开行高频率、高速度、小编组动车，与深圳机场的航班服务整合形成航空－高铁运输产品。在深圳北站设立城市候机楼，加强东莞依托穗莞深城际线的城市候机楼建设，增加深圳机场在惠州的城市候机楼数量。探索实施市内出关（In－Town－Check Out）功能，在异地候机楼设置国际航线出关办理机构和行李托运系统，实现远程离港办理和行李跟随、托运。

4．推进通用航空业发展。推动编制深莞惠经济圈通用航空发展规划。加快深圳机场公务机综合运营保障设施建设。惠州机场改扩建项目中增加通用航空保障功能。将南头直升机机场建设成为深莞惠经济圈直升机基地。建设深圳第二通航机场和惠州通航机场。

机场建设项目详见附表17。

- （五）换乘便捷

1． 加快综合客运枢纽建设。优先建设一类综合客运枢纽，优先发展依托铁路新建线路的综合客运枢纽。继续建设深圳福田、东莞东站、东莞望洪、惠州客运南站等综合客运枢纽。推进深圳前海湾、光明新区、东莞汽车总站、东莞站、坪清新等综合客运枢纽统筹规划和建设。

2．提升综合客运枢纽功能。推进深圳宝安国际机场综合客运枢纽的改扩建和功能完善，做好与后期扩建工程、香港国际机场功能对接的预留。加快建设惠州平潭机场综合客运枢纽配套的公路客运站、公交换乘站。完善深圳邮轮母港综合客运枢纽设施建设。

3．完善综合客运枢纽运营组织。继续完善深圳北综合客运枢纽、深圳坪山综合客运枢纽的运营管理，完善东莞虎门白沙综合客运枢纽的网络化配套设施建设、交通导向标识系统、运营组织及安全管理，优化惠州南综合客运枢纽的设计方案。

综合客运枢纽建设项目详见附表18。

- （六）物流提升

1．推进既有物流园区资源整合。促进笋岗－清水河物流园区功能升级，引导物流企业外迁，优先引导相关项目入驻平湖物流园区。推进前海深港现代服务业合作区开发建设，在保留物流产业集聚区范围内提升物流服务功能。

2．建设区域集装箱调运系统。布局东莞、惠州两市空箱场站，完善园区报关、保税、拆拼箱等综合服务功能，促进无水港体系形成。

3．推进物流公共信息平台建设和先进物流技术的应用推广。加快推进区域内各物流园区信息服务平台的互联互通。

4．鼓励和支持物流园区开发建设及运营管理模式创新。以规划新建物流园区为载体，创设参与各方利益共享机制；以既有物流园区为载体，创新物流园区合作联盟及合作运行机制。

物流园区建设项目详见附表19。

- （七）公交跨市

1．开通城际公交线路27条。推进既有城际公交线路中的3条延伸至交通枢纽，新开“慢线”16条，共开通27条城际公交线路，连通多个乡镇、综合客运枢纽、公路客运站、公交场站和轨道交通首末站。

2. 建立城际公交发展的财政扶持机制。将城际公交视同城市公交，统筹财政投入、设施建设及土地供给。建立三市统一的财政补贴机制，对政策性亏损、车辆更新、基础设施建设等提供补贴，先行统一特殊群体乘坐城际公交享受的乘车优惠。建立统一的运营服务指标，对企业提出量化的指标要求。

城际公交具体项目详见附表20。

- （八）管理协调

加强三市政府间协调，围绕客运管理、货运管理、发展运输辅助业、完善政策法规、强化市场监管等工作，切实推进运输管理一体化。

运输管理一体化的重点工作详见附表21。

- （九）交通智能

建立三市公交IC卡、公路通行费及客运票务运营商间的协商机制。初步建立旅客综合信息服务平台，实行联程运输统一售票、服务和结算。建设综合客运枢纽信息服务系统。研究制定物流信息整合方案。

建立三市交通基础设施运行信息的交换机制。引导企业建设物流园区管理与调度信息系统，初步形成信息化示范效应。

加强三市之间执法与监管信息交换。加强三市之间应急信息资源的交换。引导三市汽车救援企业提供统一的呼叫信息服务。

信息化建设项目详见附表22。

- 五、政策措施

- （一）强化规划指导作用

本规划是指导三市推进交通运输一体化、编制综合交通运输体系规划和单方式规划的重要依据。三市应加强规划实施保障，以党政联席会议为平台推动项目实施。三市交通运输管理部门成立规划专项工作组，开展重大问题研究，推进规划实施及协调具体项目，适时组织规划修订。

争取部、省及周边城市支持，着力解决好高速公路联网收费、交通卡互联互通、跨市公路客运管理审批、城际公交开通、过桥过路费优惠、珠江口水域港口支持系统及配套设施、空域改革等跨市管理协调问题，确保规划顺利实施。

- （二）创新合作体制机制

制定三市交通局长（主任）联席会议制度。适时成立深莞惠交通运输协调委员会，探索成立深莞惠区域公共交通管理委员会、深莞惠港航发展委员会。创新轨道一体化运营管理模式，支撑跨市的城市轨道建设运营，解决在国铁线路上开行城际客车的可行性及利益分配问题，推进城际（城市轨道）线路引入国铁站点。加强与规划、国土、海关等其他部门间的协调，改善通关和查验监管条件，加快建设电子口岸，完善物流园区保税物流通关模式。

探索区域多机场系统整合运营管理模式，推动深圳机场集团与惠州机场相关管理方开展合作；加强与香港机场合作。支持广州铁路（集团）公司、珠三角城际轨道公司、三市的轨道交通公司之间开展合作。鼓励深圳港口企业到惠州、虎门两港投资。鼓励区域综合客运枢纽与城际铁路公司、城市轨道交通公司、公路班线公司、公交公司合作。鼓励三市组建区域物流园区联盟。

- （三）探索多层面、多形式的资金政策合作

研究设立交通运输一体化区域专项基金。三市共同研究公路收费、轨道交通及综合客运枢纽定价等价格机制，适时改革高速公路的收费方案。制定综合客运枢纽资金政策，支持跨市联程运输、P+R停车换乘以及城际枢纽站、异地候机楼等枢纽换乘公共服务。统筹协调跨市公交、出租的财政补贴政策，完善利益补偿机制。

深化投融资改革，筹集跨市公路、轨道及枢纽等重大项目的建设资金。成立三市统一的交通基础设施开发建设企业，作为投融资平台。

- （四）建立健全法规标准体系

完善城际公交运营的法规。研究并制订规范的物流业发展区域性法规和政府规章。探索研究城际道路的标准规范。规范轨道交通网络设施建设技术标准、多式联运服务标准。完善综合客运枢纽技术标准体系。逐步推进市场准入标准、行政执法尺度、地方优惠政策、规费征收、诚信体系建设和信息透明程度等方面的统一。

推进信息化标准体系建设，重点推进信息资源目录体系与交换体系、信息资源开发利用、平台建设和统一接口的标准体系建设。联合制定、执行业务应用、市场执法、运营维护、系统管理、系统建设等交通运输管理与服务的信息化标准。

附件1：深莞惠交通运输一体化规划附表

- 附表1                深莞惠经济圈交通运输一体化发展指标表

| 发展指标 | 2013年 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．高速公路新增里程（公里） | 1202 | 515 | 510 | 25 |
| 2．快速干线新增里程（公里） | 4131 | 151 | 390 | 282 |
| 3．新增边界衔接路（次干道及以上）（条） | 20 | 11 | 5 | 0 |
| 4．国铁线路新增里程（公里） | 474 | 106 | 193 | 130 |
| 5．城际轨道新增里程（公里） | 0 | 170 | 461 | 190 |
| 6．城市轨道跨市衔接数量（条） | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7．两种以上运输方式（公路/铁路/轨道）连通中心城区和主要组团比例（%） | 42 | 52 | 60 | 85 |
| 8．中心城区与相邻边界组团之间交通时间（分钟） | 大于45 | 45 | 30 | 30 |
| 9．中心城区与广州、香港之间最长交通时间（分钟） | 大于90 | 60 | 60 | 60 |
| 10．港口货物吞吐量（亿吨） | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
| 11．港口集装箱吞吐量（万TEU） | 2498 | 2950 | 3600 | 4500 |
| 12．港口外贸集装箱服务周边地区比例（%） | 32 | 35 | 40 | 50 |
| 13．机场旅客吞吐量（万人） | 3227 | 3600 | 4560 | 6300 |
| 14．机场货邮吞吐量（万吨） | 91.4 | 130 | 260 | 450 |
| 15．区域外旅客占机场吞吐量比例（%） | 19 | 20 | 24 | 30 |
| 16．公共交通承担区域内城际交通机动化出行的比例（%） | 16 | 20 | 25 | 35以上 |
| 17．轨道交通占主要运输走廊机动化出行比例（%） | 11 | 12 | 18 | 28 |
| 18．综合客运枢纽所在城市组团人口规模（万人） | ≥200 | ≥200 | ≥100 | ≥100 |
| 19．开通城际公交线路（条） | 11 | 15 | 27 | 27 |
| 20．城际公交连通的毗邻镇区比例（%） | 50 | 60 | 100 | 100 |
| 21．物流园区吸引的物流量（亿吨） | / | 0.67 | 1.32 | 2.24 |

注：1.第1－5项指标，2013年数值为现状里程或数量，2015、2020、2030年数值为分阶段增加里程或数量。

2.2013年三市之间、对外及衔接主要枢纽的快速干线里程，不是三市市域范围内快速干线的全口径。规划新增快速干线里程也同此口径。

附表2　　　　　　　　深莞惠经济圈综合运输通道布局方案表

| 通道 名称 | 主要线路 | 主要控制点 | 类型 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵一 广深通道 | 广深沿江高速公路 | （广州）、东莞、深圳、（香港） | 高速公路 | 已建 |
|  | 京港澳高速公路 （广深高速） | （广州）、东莞、深圳、（香港） | 高速公路 | 已建 |
|  | 龙大高速公路 | 福田、龙华、光明、大岭山 | 高速公路 | 已建 |
|  | 南光高速公路 | 南山、石岩、公明 | 高速公路 | 已建 |
|  | 国道107莞深公路 | （广州）、莞城、大岭山、长安、松岗、宝安、前海 | 快速干线 | 部分改建 |
|  | 莞深沿海公路（沿海公路+海滨大道） | 广州、麻涌、虎门、长安、公明、福永、宝安 | 快速干线 | 新建 |
|  | 莞城至南山公路 （莞长快速+松白路） | 莞城、松山湖、长安、公明、石岩、南山 | 快速干线 | 新建、改建 |
|  | 广深港客运专线铁路 | （广州）、东莞、深圳、（香港） | 客运专线 | 已建 |
|  | 穗莞深城际轨道 | （广州）、东莞、深圳 | 城际轨道 | 在建 |
|  | 港深西部快轨 | 深圳宝安国际机场、洪水桥、香港机场 | 城际轨道 | 新建 |
|  | 深莞城际快速轨道 | 东莞中心城区、松山湖、光明、深圳南山 | 城际轨道 | 新建 |
| 纵二 莞深东通道 | 增莞深高速公路 | （增城）、东莞、深圳 | 高速公路 | 深圳段改扩建 |
|  | 从莞深高速公路 | （从化）、东莞、深圳 | 高速公路 | 在建 |
|  | 莞城至福田公路（莞清快速+龙观快速+福龙路） | 莞城、黄江、光明、福田 | 快速干线 | 大朗至龙华段新建 |
|  | 罗湖至博罗公路（S255） | 罗湖、凤岗、塘厦、樟木头、桥头、博罗门溪 | 快速干线 | 改建，部分 新建 |
|  | 广深铁路 | （广州）、东莞、深圳、（香港） | 普速铁路 | 已建 |
| 纵三 惠深通道 | 长深高速-深圳东部 过境高速公路 | （河源）、惠州、深圳、（香港） | 高速公路 | 新建、改建 |
|  | 武深高速公路 | 龙门、博罗、深圳 | 高速公路 | 在建 |
|  | 惠大高速公路 | 龙门、惠城、惠阳、大亚湾 | 高速公路 | 新建 |
|  | 国道205深惠公路 | 河源、惠城、龙岗、罗湖 | 快速干线 | 改建 |
|  | 惠城至澳头公路（S254） | 惠城、永湖、惠阳、澳头 | 快速干线 | 新建 |
|  | 京九铁路 | （河源）、惠州、东莞、深圳、（香港） | 普速铁路 | 已建 |
|  | 京九客运专线铁路 | （河源）、惠州、深圳、（香港） | 客运专线 | 新建 |
|  | 惠大铁路 | 惠城、惠阳、大亚湾 | 普速铁路 | 已建 |
|  | 深惠城际轨道 | 深圳、惠阳、惠城 | 城际轨道 | 新建 |
|  | 惠州中心区（惠城）至深圳快速轨道 | 深圳、惠城 | 城际轨道 | 新建 |
|  | 东江干流河源至惠州段 | （河源）、惠城 | 三级航道 | 改建 |

- 续附表2　　　　　　　深莞惠经济圈综合运输通道布局方案表

| 通道 名称 | 主要线路 | 主要控制点 | 类型 | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横一 广惠通道 | 广惠高速公路 | （广州）、博罗、惠城、惠东 | 高速公路 | 已建 |
|  | 广惠快速路 | （广州）、石湾、圆洲、潼湖、惠城 | 快速干线 | 新建 |
|  | 国道324 | （广州）、博罗、惠城、惠东、（汕尾） | 快速干线 | 改建 |
|  | 广汕铁路（广惠城际、 惠州至惠东城际） | （广州）、博罗、惠城、惠东、（汕尾） | 普速铁路 | 新建 |
| 横二 莞惠 北通道 | 河惠莞高速公路（莞番高速+河惠莞高速） | 番禺、东莞、惠州、河源 | 高速公路 | 新建 |
|  | 莞惠沿江公路（水乡北通道+桑茶快线+东江大道+江潼快速） | 麻涌、中堂、石龙、企石、桥头、潼湖、惠城 | 快速干线 | 新建、改建 |
|  | 番禺至东莞桥头快速（水乡大道+东部快速） | 莲花山、莞城、横沥、桥头、潼湖 | 快速干线 | 部分新建 |
|  | 莞城至陈江快速（桥沥路+英山大道） | 莞城、常平、谢岗、陈江 | 快速干线 | 新建 |
|  | 莞城－平潭公路（S357） | 莞城、大朗、黄江、樟木头、谢岗、沥林、永湖、平潭 | 快速干线 | 改建 |
|  | 莞惠城际轨道 | 麻涌、大朗、谢岗、沥林、陈江、惠环、惠城 | 城际轨道 | 在建 |
|  | 东江干流（惠州－东江口）－东莞水道 | 惠州、博罗、石龙、莞城 | 三、四级 航道 | 改建 |
| 横三 莞惠南通道 | 番莞－潮莞高速公路 | （番禺）、虎门、常平、惠东、（潮州） | 高速公路 | 已建 |
|  | 沙清高速公路 | 光明、清溪、沙田 | 高速公路 | 部分新建 |
|  | 虎门－大亚湾公路（新S358） | 虎门、长安、塘厦、清溪、新圩、秋长 | 快速干线 | 新建、改建 |
|  | 中南虎城际轨道 | （南沙）、虎门 | 城际轨道 | 新建 |
|  | 虎龙城际轨道 | 虎门、龙岗 | 城际轨道 | 新建 |
| 横四 深惠沿海通道 | 沈海高速公路（机荷、深汕高速） | 深圳机场、龙岗、惠阳、惠东、（汕尾） | 高速公路 | 部分改建 |
|  | 深中通道 | （中山）、深圳机场 | 高速公路 | 新建 |
|  | 深圳外环高速公路 | 沙井、观澜、坪地、葵涌 | 高速公路 | 新建 |
|  | 惠深沿海高速公路 | 盐田、惠阳、惠东 | 高速公路 | 已建 |
|  | 沙井至惠东公路（常丰路+龙坪快速+坪地北通道+新S356） | 沙井、光明、观澜、坪地、坑梓、惠阳、惠东 | 快速干线 | 新建、改建 |
|  | 前海至稔山公路（南坪 快速+龙海二路） | 前海、南山、布吉、横岗、霞涌、稔山 | 快速干线 | 新建、改建 |
|  | 坑梓至惠东公路（S356） | 坑梓、惠阳城区、沙田、白花 | 快速干线 | 改建 |
|  | 厦深铁路 | 深圳、龙岗、惠阳、（汕尾） | 客运专线 | 在建 |
|  | 深茂铁路 | 深圳、（中山） | 普速铁路 | 新建 |
|  | 深惠城际深圳－惠阳段 | 深圳、惠阳 | 城际轨道 | 新建 |
|  | 惠阳－惠东城际轨道 | 惠阳、惠东 | 城际轨道 | 新建 |

附表3            深莞惠经济圈“九纵八横九联”高速公路网方案表

| 线路名称 |  | 主要控制点 | 建设性质 | 线路功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵线 | 广深沿江高速 | 广州、东莞、深圳、香港 | 在建，部分已建成 | 连接广州、东莞、深圳、香港，承担口岸过境交通、疏港交通 |
|  | 京港澳高速 | 广州、东莞、深圳、香港 | 建成 | 连接广州、东莞、深圳、香港，承担城际交通、对外交通、口岸过境交通 |
|  | 增莞深高速 | 增城、东莞、深圳 | 增城段新建，深圳段改扩建 | 连接增城、东莞、深圳，承担城际交通、对外交通、口岸过境交通 |
|  | 从莞深高速 | 从化、东莞、深圳 | 在建 | 连接增城、东莞、深圳，承担城际交通、对外交通、口岸过境交通 |
|  | 武深高速 | 惠州博罗、东莞、深圳 | 在建 | 连接惠州、东莞、深圳，承担对外交通、疏港交通 |
|  | 长深高速 | 深圳、惠州 | 改扩建 | 连接惠州、深圳，承担城际交通、对外交通、口岸过境交通 |
|  | 惠大高速 | 龙门、惠城、惠阳 | 新建 | 连接龙门、惠城、大亚湾，承担城际交通、疏港交通 |
|  | 广惠高速南延线 | 惠城、惠东、大亚湾 | 沈海高速以南段新建 | 连接惠城、稔山半岛，承担城际交通、对外交通 |
|  | 龙川至惠东高速 | 龙川、河源、惠东 | 新建 | 连接龙川、河源、惠东，承担对外交通、疏港交通 |
| 横线 | 汕湛高速 | 丛化、龙门、博罗、河源 | 新建，部分已建成 | 连接广州、龙门，承担对外交通为主、过境交通 |
|  | 广惠高速 | 广州、博罗、惠城 | 建成 | 连接广州、惠城，承担对外交通 |
|  | 河惠莞高速 | 番禺、东莞、惠州、河源 | 新建 | 连接番禺、东莞、惠州、河源，承担城际交通、对外交通 |
|  | 潮莞高速 | 番禺、东莞、惠州 | 惠东以东段新建 | 连接番禺、东莞、惠州、潮州，承担过境交通、城际交通、对外交通 |
|  | 沙清高速 | 光明、清溪、沙田 | 新建，部分建成 | 连接清溪、惠阳，承担城际交通，远期预留西延至深圳光明新区 |
|  | 深圳外环高速 | 沙井、观澜、坪地、葵涌 | 新建 | 连接沙井、凤岗、坪地等镇，承担城际交通 |
|  | 沈海高速－深中通道 | 中山、深圳机场、惠东 | 新建深中通道，机荷高速建成，深汕高速改扩建 | 连接中山、深圳机场、深圳、惠州、汕头，承担过境交通、城际交通、对外交通 |
|  | 深惠沿海高速 | 盐田、惠阳、惠东 | 建成 | 连接盐田港、大亚湾，承担疏港交通、城际交通、对外交通 |
| 联络 线 | 汕湛高速支线 | 增城、龙门 | 新建 | 连接龙门、增城，承担对外交通 |
|  | 大广高速 | 龙门 | 新建 | 连接龙门，承担过境交通 |
|  | 龙大高速 | 龙华、光明、大岭山 | 建成 | 连接光明、龙华，承担城际交通 |
|  | 南光高速 | 南山、光明 | 建成 | 连接南山、光明，承担城际交通 |
|  | 莲花山大桥 | 麻涌、番禺 | 新建 | 连接麻涌、番禺，承担对外交通 |
|  | 潮莞高速虎门支线 | 虎门 | 新建 | 连接虎门，承担对外交通、过境交通 |
|  | 潮莞高速长安支线 | 长安新区 | 新建 | 连接长安新区，承担对外交通、过境交通 |
|  | 深茂公铁两用桥 | 长安新区 | 新建 | 连接长安新区、番禺，承担对外交通 |
|  | 妈湾跨海通道 | 前海地区 | 新建 | 连接大铲湾港区和广深沿江高速，承担疏港交通 |

附表4          深莞惠经济圈“九纵十横十四联”城际快速干线网方案表

| 线路名称 |  | 主要控制点 | 建设性质 | 线路功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵线 | 莞深沿海公路 | 广州、麻涌、虎门、长安、公明、福永、宝安、前海 | 新建 | 承担沿江组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 莞深公路（G107） | 大朗、大岭山、长安、松岗、宝安、前海 | 部分改建 | 承担莞深组团间的城际交通 |
|  | 莞城至南山公路 | 莞城、松山湖、长安、公明、石岩、南山 | 东莞段新建、深圳段部分改建 | 承担莞深组团间的货运交通、城际交通 |
|  | 松岗至龙门公路 | 松岗、光明、黄江、常平、企石、龙华、龙门 | 改建、部分新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 莞城至福田公路 | 莞城、黄江、光明、龙华、福田 | 大朗至龙华段新建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 罗湖至博罗公路（S255） | 罗湖、平湖、凤岗、塘厦、樟木头、桥头、博罗门溪 | 改建，部分改线新建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 深惠公路（G205） | 河源、惠城、龙岗、罗湖 | 部分改建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 惠城至澳头公路 | 惠城、永湖、惠阳、澳头 | S254改建，其余新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 大岚至霞涌公路 | 大岚、横沥、平潭、良井、霞涌 | 平潭至霞涌段新建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
| 横线 | G324 | 广州、博罗、惠城、惠东、汕尾 | 改建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 广惠快速 | 广州、博罗、潼湖、惠城 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 莞惠沿江公路 | 麻涌、中堂、石龙、企石、桥头、潼湖、惠城 | 新建、部分改建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 番禺至东莞桥头快速 | 莲花山、莞城、横沥、桥头、潼湖 | 部分建成 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 莞城至陈江快速 | 莞城、常平、谢岗、陈江 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 莞城－平潭公路（S357） | 莞城、大朗、黄江、樟木头、谢岗、永湖、平潭 | 改建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 虎门－大亚湾公路（新S358） | 虎门、长安、塘厦、清溪、新圩、秋长 | 新建，部分改建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 沙井至惠东公路 | 沙井、光明、观澜、坪地、坑梓、惠阳、惠东 | 新建，部分改建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 前海至稔山公路（南坪快速+龙山一路） | 前海、南山、龙华、布吉、横岗、坪山、霞涌、 稔山 | 南坪快速一期，其余新建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 坑梓至惠东公路（S356） | 坑梓、惠阳城区、沙田、白花 | 改建 | 承担组团间的城际交通 |

续附表4        深莞惠经济圈“九纵十横十四联”城际快速干线网方案表

| 线路名称 |  | 主要控制点 | 建设性质 | 线路功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联络线 | 广园快速 | 莞城、高埗 | 已建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 港口大道 | 莞城、厚街、沙田 | 改建 | 承担疏港交通、组团间货运交通 |
|  | 莞太路（S256） | 莞城、虎门 | 改建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 松岗至沙井公路 | 松岗、沙井 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 兴海大道 | 蛇口、前海 | 部分建成 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 龙海大道 | 龙华、前海 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 罗湖至龙岗快速路（沿一线快速通道+坪盐通道） | 皇岗、莲塘、沙头角、盐田、坪山、龙岗 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 盐田至龙岗快速路（龙盐快速路） | 盐田、横岗、龙岗 | 盐田至横岗新建 | 承担疏港交通、组团间货运交通 |
|  | 绿梓大道 | 坑梓、葵涌、南澳 | 新建 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 大亚湾环线 | 大亚湾 | 新建 | 承担组团间的城际交通、货运交通 |
|  | 惠博大道 | 惠城、博罗 | 部分建成 | 承担组团间的城际交通 |
|  | 稔山半岛环线 | 稔山半岛 | 新建 | 承担旅游交通 |
|  | 圆洲至南昆山公路 | 圆洲、长宁、罗湖山、南昆山 | 改建 | 承担组团间的城际交通、旅游交通 |
|  | 莞城至新塘公路（新派高速） | 莞城、新塘 | 新建 | 承担莞城、增城间城际交通 |

附表5－1                深惠边界道路衔接规划方案表

| 序 号 | 道路 性质 | 深圳境 |  | 惠州境 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路 | 车道数 | 线路 | 车道数 |  |
| 1 | 高速 公路 | 长深高速 | 6 | 长深高速 | 6 | 规划改扩建 |
| 2 |  | 沈海高速 | 6 | 沈海高速 | 6 | 规划改扩建 |
| 3 |  | 惠深沿海高速 | 6 | 惠深沿海高速 | 6 | 已建成 |
| 4 | 快速 干线 | G205 | 8 | G205 | 8 | 规划改扩建 |
| 5 |  | 深圳外环、龙岗北通道 | 6 | 秋龙快速 | 6 | 规划新建 |
| 6 |  | S356（深汕路） | 8 | S356（深汕路）、龙海一路 | 8 | 已建成 |
| 7 |  | 南坪快速 | 8 | 龙山一路 | 8 | 龙山一路部分建成 |
| 8 | 其它 | 清溪至坪地公路 | 6 | 清溪至坪地公路 （Y948） | 6 | 规划改扩建 |
| 9 |  | 丹梓大道 | 6 | 龙海二路 | 6 | 在建 |
| 10 |  | 锦绣东路 | 4 | 石化大道 | 6 | 已建成 |
| 11 |  | 兰竹东路 | 6 | 西南大道、龙海三路 | 6 | 已建成 |
| 12 |  | Y237 | 6 | X206 | 6 | 规划改扩建 |
| 13 |  | 乌石路 | 6 | 秋宝路X225 | 6 | 规划改扩建，惠州段已建成 |
| 14 |  | 青松东路 | 4 | 龙盛五路 | 6 | 规划改扩建 |
| 15 |  | 海滨路 | 4 | 海滨路 | 4 | 规划改扩建 |
| 16 |  | 金牛东路 | 6 | 龙山一路 | 8 | 规划新建 |
| 17 |  | 金辉路 | 4 | 规划道路 | 4 | 规划新建 |
| 18 |  | 临惠路 | 4 | 规划道路 | 4 | 规划新建 |

附表5－2                　深莞边界道路衔接规划方案表

| 序 号 | 道路 性质 | 深圳境 |  | 东莞境 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路 | 车道数 | 线路 | 车道数 |  |
| 1 | 高速 公路 | 广深沿江高速 | 8 | 广深沿江高速 | 8 | 已建成 |
| 2 |  | 京港澳高速 | 6 | 京港澳高速 | 6 | 已建成 |
| 3 |  | 龙大高速 | 6 | 龙大高速 | 6 | 已建成 |
| 4 |  | 莞深高速 | 8 | 莞深高速 | 8 | 深圳段、东莞段扩建 |
| 5 |  | 从莞深高速 | 6 | 从莞深高速 | 6 | 在建 |
| 6 |  | 武深高速 | 6 | 武深高速 | 6 | 在建 |
| 7 |  | 深圳外环高速 | 6 | 深圳外环高速 | 6 | 规划新建 |
| 8 | 快速 干线 | 海滨大道、新和路 | 6 | 沿海公路、建安路 | 6 | 新建东宝河大桥 |
| 9 |  | G107 | 6 | G107 | 6 | 已建成 |
| 10 |  | 宝安大道 | 6 | 莞长快速 | 6 | 新建跨东宝河大桥 |
| 11 |  | 东莞黄江至深圳公明快速路 | 6 | 东莞黄江至深圳公明快速路 | 6 | 规划新建 |
| 12 |  | S358 | 4 | S358 | 4 | 已建成 |
| 13 |  | 龙观快速北延 | 6 | 龙观快速北延 | 6 | 规划新建 |
| 14 |  | 丹平快速北延 | 6 | 丹平快速北延 | 6 | 规划新建 |
| 15 |  | 平大路 | 6 | 平大路 | 6 | 改建、新建 |
| 16 | 其它 | 京港澳高速辅道 | 4 | 振安东路 | 4 | 已建成 |
| 17 |  | 雄宇路 | 6 | 德政东路 | 6 | 边界处约500米新建 |
| 18 |  | 罗田林场路 | 4 | 大岭山大兴路 | 4 | 边界处新建 |
| 19 |  | 广田路 | 4 | 犀牛陂路 | 4 | 犀牛陂路改造 |
| 20 |  | 泗黎路 | 4 | 泗黎路（X243） | 4 | 改扩建 |
| 21 |  | 桂花路 | 4 | 沙湖大道 | 4 | 改扩建 |
| 22 |  | 高尔夫大道、凤观路 | 6 | 凤观路（X231） | 6 | 改扩建 |
| 23 |  | 裕新路 | 6 | 南天路、永盛大街 | 6 | 改扩建 |
| 24 |  | 如意路 | 4 | 龙凤大道 | 4 | 已建成 |
| 25 |  | 清林西路 | 6 | 龙平南路 | 6 | 边界段新建 |
| 26 |  | 恒心路、四联路 | 4 | 四联路 | 4 | 边界段新建 |
| 27 |  | 黄阁路 | 6 | 金龙路 | 6 | 规划新建 |
| 28 |  | 凤凰大道 | 6 | 凤平路 | 6 | 边界段新建 |
| 29 |  | 向兴路、西环路 | 4 | 振安路 | 4 | 规划新建 |
| 30 |  | 朗碧路 | 4 | 霄边大街 | 4 | 规划新建 |
| 31 |  | 惠康路 | 4 | 龙凤大道 | 4 | 规划新建 |

附表5－3                 莞惠边界道路衔接规划方案表

| 序号 | 道路性质 | 东莞境 |  | 惠州境 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路 | 车道数 | 线路 | 车道数 |  |
| 1 | 高速公路 | 从莞深高速 | 6 | 从莞深高速 | 6 | 在建 |
| 2 |  | 武深高速 | 6 | 武深高速 | 6 | 在建 |
| 3 |  | 河惠莞高速 | 6 | 河惠莞高速 | 6 | 规划新建 |
| 4 |  | 潮莞高速 | 6 | 潮莞高速 | 6 | 已建成 |
| 5 |  | 沙清高速 | 6 | 沙清高速 | 6 | 规划新建 |
| 6 | 快速干线 | S120 | 6 | S120 | 6 | 规划改扩建 |
| 7 |  | S255东江大桥 | 6 | S255东江大桥 | 6 | 规划改扩建 |
| 8 |  | 桥沥路 | 6 | 英山大道 | 6 | 规划新建 |
| 9 |  | S357 | 6 | S357 | 6 | 规划改扩建 |
| 10 |  | 清溪至惠阳快速（S358改建） | 6 | 清溪至惠阳快速 | 6 | 规划改扩建 |
| 11 |  | 东平大道 | 8 | 双龙大道 | 6 | 衔接博罗黄屋、企石博夏 |
| 12 | 其它 | 清溪至坪地公路 | 6 | 清溪至坪地公路 | 6 | 规划改扩建 |
| 13 |  | X238石龙头路 | 6 | 石湾大道 | 6 | 跨东江石湾大桥，规划拓宽 |
| 14 |  | 石龙南二桥 | 6 | 兴业大道 | 6 | 建成 |
| 15 |  | 太和路 | 6 | X194 | 6 | 罗浮山大桥，建成 |
| 16 |  | 祥龙路 | 6 | 园洲大道 | 6 | 衔接圆洲、石龙 |
| 17 |  | 石洲大道 | 8 | 桥北路X195 | 6 | 跨东江石洲大桥，规划拓宽 |
| 18 |  | 龙江东江大桥 | 6 | 龙江东江大桥 | 6 | 在建 |

附表6         　深莞惠经济圈“四纵两横三支”国铁网规划方案表

| 线路名称 |  | 主要控制点 | 建设 性质 | 线路功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵线 | 广深港客运专线 | 广州、虎门、深圳 | 广深段建成 | 连接深圳、东莞与香港及广州方向，承担中长途快速客运 |
|  | 广深铁路 | 广州、常平、深圳 | 已建成 | 连接深圳、东莞与香港及广州方向，承担中长途客货运输，城际客运 |
|  | 京九客运专线 | 河源、惠州、深圳 | 新建 | 连接深圳、惠州与香港及河源方向，承担中长途快速客运 |
|  | 京九铁路 | 河源、惠州、深圳 | 已建成 | 连接深圳、惠州与香港及河源方向，承担中长途客货运输 |
| 横线 | 广汕铁路 | 广州、惠州、汕尾 | 新建 | 连接东莞、惠州与广州、汕尾方向，承担中长途客货运输、城际客运 |
|  | 厦深－深茂铁路 | 汕尾、深圳、南沙 | 在建、新建 | 连接深圳、惠州与汕尾、中山方向，承担中长途客货运输、城际客运 |
| 支线 | 惠大铁路 | 惠城、惠阳、澳头 | 已建成 | 连接惠州港、大亚湾地区，主要承担疏港货运 |
|  | 平南铁路 | 平湖、南头 | 已建成 | 连接深圳南山港区，承担疏港货运 |
|  | 平盐铁路 | 平湖、盐田 | 已建成 | 连接深圳盐田港区，承担疏港货运 |

附表7        　深莞惠经济圈“四纵两横一支”城际轨道网规划方案表

| 线路名称 |  | 主要控制点 | 建设 性质 | 线路功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵线 | 穗莞深城际轨道 （及港深西部快轨） | 中堂、虎门、深圳机场、前海、香港 | 穗莞深在建 | 连接深圳、东莞与香港及广州，承担沿线组团城际客运 |
|  | 深惠城际轨道 | 深圳北站、龙岗、惠阳、惠城 | 新建 | 连接深圳、惠阳、惠城，承担沿线组团城际客运 |
|  | 东莞至深圳快速轨道（莞深快轨） | 市区、寮步、松山湖、公明、石岩、（前海） | 新建 | 连接深圳、东莞，承担沿线组团城际客运 |
|  | 惠城至深圳快速轨道（惠深快轨） | 惠城、陈江、新圩、龙岗、前海 | 新建 | 连接深圳、惠城，承担沿线组团城际客运 |
| 横线 | 佛莞－莞惠城际轨道 | 道滘、常平、陈江、惠城 | 在建 | 连接东莞、惠州及广州、佛山，承担沿线组团城际客运 |
|  | 中南虎－虎龙城际轨道 | 虎门、松山湖、清溪、坪地、坪山 | 新建 | 连接深圳、东莞及广州、中山，承担沿线组团城际客运 |
| 支线 | 惠阳至惠东城际轨道 | 惠阳、惠东 | 新建 | 连接惠阳、惠东，承担沿线组团城际客运 |

附表8－1           　 深莞惠经济圈城市轨道衔接规划方案表

| 序号 | 衔接线路 | 衔接线路 | 衔接说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳轨道 6号线 | 东莞轨道 1号线 | 在东莞黄江南预留向深圳光明新区荔林站的换乘衔接条件 |
| 2 | 深圳轨道 11号线 | 东莞轨道 3号线 | 在深圳松岗碧头站预留向东莞长安镇海悦花园站或长安步行街站的换乘衔接条件 |
| 3 | 深圳轨道 13号线 | 东莞轨道 2号线 | 在深圳海上田园附近衔接，且东莞轨道2号线继续南延与深圳轨道20号线衔接 |
| 4 | 深圳轨道 4号线 | 东莞轨道 4号线 | 在观澜预留向东莞塘厦中心站延伸的条件。（未来根据客流情况适时开展研究） |
| 5 | 深圳轨道 14号线 | 惠州轨道 6号线 | 在深圳坑梓附近衔接 |
| 6 | 深圳轨道 20号线 | － | 预留延伸至长安虎门的条件 |
| 7 | 东莞轨道 2号线 | － | 在石龙预留向惠州石湾方向（广汕铁路石湾站）延伸的条件 |
| 8 | 东莞轨道 3号线 | － | 在企石预留向惠州罗浮山（广汕铁路罗浮山站）方向延伸的条件 |
| 9 | 东莞轨道 4号线 | － | 在清溪预留向惠州新圩方向延伸的条件 |
| 10 | 东莞轨道 1号线 | － | 在麻涌西站预留与广州轨道5号线、13号线在广州黄埔港夏园站的换乘衔接条件 |

附表8－2            深莞惠经济圈城际轨道与国铁干线衔接方案表

| 序号 | 站 名 | 衔接线路 |  | 衔接说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 珠三角城际线路 | 国铁线路 |  |
| 1 | 深圳北站 | 深惠城际（经惠阳）（厦深铁路） | 广深港客专、深茂铁路 | 接轨 |
| 2 | 深圳机场北站 | 穗莞深城际 | 深茂铁路 | 换乘 |
| 3 | 惠州东站 | 广惠城际 （广汕铁路） | 京九客专 | 广惠城际（广汕铁路）与京九客专合场 |
| 4 | 惠州南站 | 深惠城际（经惠阳）、惠阳－惠东城际 | 厦深铁路 | 深圳至惠阳至惠州城际近期与厦深接轨，将来分场 |
| 5 | 深圳坪山（龙岗） | 深惠城际（经惠阳）、虎龙城际 | 厦深铁路、京九客专 | 远期形成深圳至惠州城际 深圳段 |
| 6 | 虎门站 | 穗莞深城际 | 广深港客专 | 穗莞深城际虎门站与广深港客专虎门站中心相距约200米，可通过地下通道换乘 |
| 7 | 东莞东站 | 莞惠城际 | 广梅汕铁路 | 换乘约400米 |
| 8 | 惠州站 | 莞惠城际、惠河城际、惠韶城际 | 京九铁路 | 换乘 |
| 9 | 惠东北站 | 惠阳－惠东城际 | 广汕铁路 | 换乘 |

附表8－3          深莞惠经济圈城市轨道与城际轨道衔接节点方案表

| 市 别 | 序 号 | 站名 | 所在线路 | 衔接的国铁及 城市轨道 | 布置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深 圳 | 1 | 和平 | 穗莞深城际 | 轨道20号线 | 十字换乘 |
|  | 2 | 前海湾 | 穗莞深城际、港深西部快轨 | 轨道1、5、11号线 | 平行换乘 |
|  | 3 | 深圳机场 | 穗莞深城际、港深西部快轨 | 轨道11号线 | 平行换乘 |
|  | 4 | 深圳坪山 （龙岗） | 深惠城际（经惠阳）（厦深铁路）、虎龙城际 | 轨道12、14号线 | 平行换乘 |
|  | 5 | 龙城广场 | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道3、14号线 | 十字换乘 |
|  | 6 | 大运 | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道3、12号线 | 十字换乘 |
|  | 7 | 平湖 | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道13、16号线 | 13号线十字换乘、16号线平行换乘 |
|  | 8 | 深圳北 | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道4、5、6号线 | 5号线平行换乘 4、6号线十字换乘 |
|  | 9 | 同乐（暂定） | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道15、17号线 | 17号线平行换乘、15号线十字换乘 |
|  | 10 | 南头（暂定） | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道10号线 | 十字换乘 |
|  | 11 | 东滨路（暂定） | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道9号线 | 十字换乘 |
|  | 12 | 通海路（暂定） | 惠城至深圳快速轨道 | 轨道17号线 | 十字换乘 |
|  | 13 | 公明 | 莞深快轨城际 | 轨道6号线 | 十字换乘 |
|  | 14 | 长圳 | 莞深快轨城际 | 轨道6号线、13号线 | 6号线平行换乘、13号线十字换乘 |
|  | 15 | 上屋北 | 莞深快轨城际 | 轨道6号线、15号线 | 平行换乘 |
|  | 16 | 西丽 | 莞深快轨城际 | 轨道5、7、15号线 | 5号线十字换乘 7、15号线平行换乘 |
|  | 17 | 深大（暂定） | 莞深快轨城际 | 轨道1号线 | 十字换乘 |
|  | 18 | 科苑（暂定） | 莞深快轨城际 | 轨道2号线 | 十字换乘 |
| 东 莞 | 1 | 新城中心站 | 莞惠城际 | 轨道2号线 | 十字换乘 |
|  | 2 | 望洪站 | 穗莞深、莞惠城际、佛莞城际 | 轨道1号线 | 平行换乘 |
|  | 3 | 东城南 | 莞惠城际 | 轨道1号线 | 十字换乘 |
|  | 4 | 常平 | 莞惠城际 | 轨道3号线 | 平行换乘 |
|  | 5 | 松山湖北站 | 莞惠城际、莞深快轨 | 轨道3号线 | 十字换乘 |
|  | 6 | 东莞东站 | 莞惠城际 | 轨道3号线 | 平行换乘 |
|  | 7 | 虎门火车站 | 穗莞深城际 | 轨道2号线 | 平行换乘 |
|  | 8 | 长安金沙 | 穗莞深城际 | 轨道3号线 | 平行换乘 |
|  | 9 | 东城站 | 莞深快轨 | 轨道2号线 | 十字换乘 |
|  | 10 | 松山湖西站 | 莞深快轨 | 轨道3号线 | 十字换乘 |
|  | 11 | 松山湖站 | 莞深快轨 | 轨道3号线 | 平行换乘 |
| 惠 州 | 1 | 陈江 | 莞惠城际、惠城至深圳快轨 | 轨道1号线 | 平行换乘 |
|  | 2 | 客运北站 | 莞惠、惠城-惠阳城际 | 轨道2号线 | 平行换乘 |
|  | 3 | 金龙大道 | 惠城至惠阳城际 | 轨道1号线 | 十字换乘 |
|  | 4 | 东园路站 | 惠城至惠阳城际 | 轨道3号线 | 十字换乘 |
|  | 5 | 水口 | 惠城至惠阳城际 | 轨道1号线 | 十字换乘 |
|  | 6 | 龙湖大道 | 惠城至惠阳城际 | 轨道4、5号线 | 十字换乘 |

续附表8－3         深莞惠经济圈城市轨道与城际轨道衔接节点方案表

| 市 别 | 序 号 | 站名 | 所在线路 | 衔接的国铁及 城市轨道 | 布置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州 | 7 | 体育中心 | 惠城至惠阳城际 | 轨道1号线 | 十字换乘 |
|  | 8 | 新汽车南站 | 莞惠城际 | 轨道4号线 | 十字换乘 |
|  | 9 | 火车西站站 | 惠城至深圳快速轨道（远期） | 轨道5号线 | 平行换乘 |
|  | 10 | 惠州南 | 惠城至惠阳、惠阳至惠东城际 | 轨道6号线 | 十字换乘 |

附表9                                  深莞惠经济圈综合客运枢纽布局方案表                      单位：万平方米

| 枢纽类型 | 序号 | 枢纽名称 | 所在 位置 | 建设 性质 | 占地 规模 | 建设内容 （包含对外运输方式） | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 综合 客运 枢纽 | 1 | 宝安国际机场综合客运枢纽 | 深圳市宝安区 | 扩建 | 2600 | 深圳宝安机场T3、T4航站楼及地面换乘中心、西部沿海铁路机场站、穗莞深城际站、港深机场快线站、口岸、配套社会车辆停车库 | 深莞惠经济圈对外航空门户，国内航空枢纽之一；具有区域集散功能、门户枢纽功能和国际中转功能为一体的航空主导型综合客运枢纽 |
|  | 2 | 深圳前海湾综合客运枢纽 | 深圳市南山区 | 新建 | 20 | 新建穗莞深城际站、港深快轨站、南山汽车客运站、口岸、配套社会车辆停车库，深圳轨道1、5、11号线，通过港深快轨与香港机场衔接构建成为网络衔接型综合枢纽 | 服务于深圳前海地区乃至深莞惠经济圈地区国际出行客流，促进深港一体化发展和深圳前海湾地区的开发 |
|  | 3 | 深圳北综合客运枢纽 | 深圳市龙华新区 | 新建 | 58.6 | 广深港客专深圳北站（含厦深铁路、西部沿海铁路、深惠城际、深茂铁路）、汽车客运站、口岸；深圳轨道交通4、5、6号线站场 | 深莞惠经济圈核心交通枢纽，生态化的口岸型综合服务中心，促进香港、珠三角同城化进程，加快龙华城市副中心的发展建设，对深莞惠城镇空间结构优化和布局调整具有积极引导带动作用 |
|  | 4 | 深圳罗湖综合客运枢纽 | 深圳市罗湖区 | 已建 | 37.5 | 深圳罗湖火车站（京九铁路、广深铁路）、罗湖汽车客运站、罗湖口岸 | 深莞惠经济圈对外交通的南部门户之一，国内重要的铁路枢纽，区域通往香港及亚太地区的重要门户，具有珠三角、广东省乃至全国的铁路交通客流过境功能 |
|  | 5 | 深圳福田综合客运枢纽 | 深圳市福田区 | 新建 | 22 （地下，建筑面积） | 广深港客专福田站，福田公路枢纽站及福田口岸（通过轨道交通衔接），穗莞深、深惠城际站 | 服务于深圳中心城区与穗莞港以及经济圈其他地区的城际客流，并连同竹子林（福田换乘枢纽）共同构建网络衔接性综合客运枢纽，服务于宝安机场市内候机及深港对外长途客流出行、换乘 |
|  | 6 | 深圳坪山综合客运枢纽 | 深圳市龙岗区 | 新建 | 10 | 厦深高铁、京九客专坪山站，深惠城际轨道站，规划新设汽车客运站 | 深圳东部门户枢纽，加强深莞惠经济圈与福州等东南沿海省份的对外交流，同时服务于深圳龙岗新城建设及其与经济圈其他地区的客流转换 |
|  | 7 | 蛇口邮轮母港综合客运枢纽 | 深圳市南山区 | 新建 | 120 | 蛇口邮轮母港、客运码头、口岸、公路运输班线或城际公交 | 深莞惠经济圈对外航运中心，促进区域国际旅游的发展，对区域经济发展具有较强影响力 |

续附表9                               　　深莞惠经济圈综合客运枢纽布局方案表                       单位：万平方米

| 枢纽类型 | 序号 | 枢纽名称 | 所在 位置 | 建设 性质 | 占地 规模 | 建设内容 （包含对外运输方式） | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 综合 客运 枢纽 | 8 | 虎门白沙综合客运枢纽 | 东莞市虎门镇 | 新建 | 29 | 广深港客专东莞站、口岸通关设施，穗莞深、中南虎城际轨道站，虎门汽车客运总站，站间轨道交通线及摆渡大巴停靠点实现链接 | 深莞惠经济圈对外交通的西部门户之一，穗莞深城镇带重要的综合交通枢纽，东莞市西南片区的对外交通主枢纽 |
|  | 9 | 东莞东站综合客运枢纽 | 东莞市常平镇 | 改扩建 | 28 | 京九铁路东莞东火车站，莞惠城际站，规划常平公路中短途客流集散点、口岸 | 东莞市对外交通的东北部门户，东莞市通向外省交通的铁路枢纽，与广州、香港联系的城际对外交通枢纽 |
|  | 10 | 东莞站综合客运枢纽 | 东莞市石龙镇 | 新建 | 18 | 广深铁路东莞火车站、石龙汽车客运站、口岸 | 东莞市对外交通北部门户，距东莞中心城区最近的火车站，是东莞市区与珠三角区域快速联系最便捷的节点，东莞东北片区的对外交通主枢纽和陆路口岸 |
|  | 11 | 惠州中心综合客运枢纽 | 惠州市惠城区 | 改扩建 | 33 | 改建惠州火车站（含京九铁路、莞惠城际、深惠城际、惠河城际、惠韶城际）、汽车客运站、广惠城际站，口岸设施，通过轨道交通连接，构建网络衔接型综合枢纽 | 惠州市区乃至深莞惠经济圈向北地区辐射的门户型综合客运枢纽 |
|  | 12 | 惠州东综合客运枢纽 | 惠州市惠城区 | 新建 | 30 | 新建惠州东铁路站（京九客专和广汕铁路惠州东站）、惠州东汽车客运站、城市轨道交通3号线与5号线的换乘站 | 服务于惠州市北部、东部地区的对外门户型综合客运枢纽 |
|  | 13 | 惠州南综合客运枢纽 | 惠州市惠阳区 | 新建 | 36 | 惠大铁路、厦深铁路惠州南站，深惠、惠阳－惠东、惠阳－大亚湾城际站，惠阳牌坊汽车客运站 | 惠州市对外交通的区域门户，依托毗邻深圳、大亚湾经济技术开发区的区位优势，充分发挥国家东南沿海高铁枢纽站的带动影响因素，发展成为集商业/商务中心、城市住区、体育/文化中心和交通枢纽为一体的惠州南部门户 |
|  | 14 | 平潭机场综合客运枢纽 | 惠州市惠东县 | 改扩建 | 15 | 惠州机场、广汕铁路平潭站、配套汽车客运站 | 深莞惠经济圈对外交通区域门户之一，近期利用现有机场，定位为珠三角地区的支线空港，主要服务经济圈与珠三角东翼地区的交流；远景择址规划新建区域性国内支线机场 |

续附表9                                  　深莞惠经济圈综合客运枢纽布局方案表                     单位：万平方米

| 枢纽 类型 | 序号 | 枢纽名称 | 所在 位置 | 建设 性质 | 占地 规模 | 建设内容 （包含对外运输方式） | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类 综合 客运 枢纽 | 15 | 深圳东站综合客运枢纽 | 深圳市 龙岗区 | 新建 | 20 | 广深铁路深圳东（布吉）站、深惠城际站、班线汽车或城际大巴停靠点 | 服务于深圳中部分区与经济圈其他地区的城际客流，辅助厦深铁路通过的长途列车及城际列车作业 |
|  | 16 | 深圳光明新区综合客运枢纽 | 深圳市 光明新区 | 新建 | 18 | 深圳6号线与东莞1号线换乘站，广深港客专光明城站、沙井汽车客运站停靠点 | 促进深莞一体化，主要服务于深圳光明新区和东莞南部地区客流对外出行和城际间客流快速转换 |
|  | 17 | 东莞汽车总站综合客运枢纽 | 东莞市 莞城区 | 新建 | 20 | 东莞汽车客运总站、东莞1号线轨道站 | 主要服务于东莞中心城区与经济圈其他地区的城际客流，兼顾中心城区中长途客运、市内城巴和东莞镇间服务功能，作为东莞市多级交通网络的二级中枢，具有多功能高品质复合功能，城市公共活动中心 |
|  | 18 | 东莞望洪综合客运枢纽 | 东莞市 洪梅镇 | 新建 | 5.6 | 穗莞深、佛莞、莞惠城际铁路站，东莞R1线轨道站、东莞汽车客运西站、配套公交及出租车蓄车场 | 服务于东莞西北部片区与经济圈其他地区的城际客流，辅助深莞惠与广州、佛山等珠三角地区间的对外交流 |
|  | 19 | 东莞松山湖南综合客运枢纽 | 东莞市 松山湖 | 新建 | 6 | 中南虎-虎龙城际与莞深快轨换乘站松山湖南站、松山湖城际公交站 | 服务于东莞中部片区与珠三角地区的城际客流，促进松山湖经济技术开发区的开发建设 |
|  | 20 | 东莞长安新区综合客运枢纽 | 东莞市 长安镇 | 新建 | 22 | 东莞2号线与深圳10号线换乘站、长安汽车客运站停靠点 | 促进深莞一体化，主要服务于深圳东北部和东莞长安新区地区客流对外出行和城际间客流快速转换 |
|  | 21 | 坪清新综合客运枢纽 | 坪清新示范区新圩镇 | 新建 | 16 | 惠城至深圳快速轨道与惠州6号线换乘站、汽车客运站 | 促进深惠一体化，服务于坪清新城市组团旅客对外出行及与深莞惠三市城市组团间中长途客运交流 |
|  | 22 | 惠州市客运南站综合客运枢纽 | 惠州市 惠城区 | 新建 | 8.4 | 莞惠城际站、惠州汽车客运南站 | 服务于惠州中心城区与经济圈其他地区的城际客流，尤其加强惠州市域南部地区与经济圈的联系，促进陈江-仲恺经济区的开发建设 |
|  | 23 | 惠州三栋综合客运枢纽 | 惠州南部新城 | 新建 | 10 | 新建惠州三栋汽车客运站，与深惠城际东线南部新城站及城市交通无缝衔接 | 惠州中部地区对外综合客运枢纽，重点服务于惠州南部新城与高等教育园区等地区 |
|  | 24 | 惠东综合客运枢纽 | 惠州市 惠东县 | 新建 | 6 | 广汕铁路惠东北站、惠阳-惠东城际站、惠东汽车客运站 | 服务于惠东县与经济圈其他地区的城际客流 |

附表10       　　深莞惠经济圈综合客运枢纽主要集疏运线路布局方案表

| 序号 | 枢纽名称 | 衔接城市 轨道线路 | 衔接高快速公路 | 规划总车道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝安机场综合客运枢纽 | 深圳1、10、11号线 | 广深沿江高速、广深高速、机荷－深汕高速、机沙－深汕高速、宝安大道、国道107、深中通道 | 18 |
| 2 | 深圳罗湖综合客运枢纽 | 深圳1、8、9号线 | 东部沿海高速、清平高速、G205 | 16 |
| 3 | 深圳北综合客运枢纽 | 深圳4、5、6号线 | 龙大高速、珠三角环线、南坪快速、龙观快速、 布龙路和民乐路 | 34 |
| 4 | 深圳前海湾综合客运枢纽 | 深圳1、5、11号线 | 广深沿江高速、G107，规划南坪快速路、海滨大道、沿江高速等外围高快速路 | 30 |
| 5 | 深圳福田综合客运枢纽 | 福田：2、3、11、14号线；车公庙：1、7、9、11号线 | 广深高速、梅观高速 | 12 |
| 6 | 深圳坪山综合客运枢纽 | 深圳12号线 | 长深高速、深汕高速、 机荷高速、G205 | 20 |
| 7 | 蛇口邮轮母港综合客运 枢纽 | 深圳2号线 | 沿江高速、南坪快速、南光高速，海滨大道 | 28 |
| 8 | 虎门白沙综合客运枢纽 | 东莞2号线 | 广深沿江高速、莞佛高速 | 12 |
| 9 | 东莞东站综合客运枢纽 | 东莞3号线 | 从莞高速、S255、潮莞高速 | 12 |
| 10 | 东莞站综合客运枢纽 | 东莞2号线 | S120、石大路 | 6 |
| 11 | 惠州中心综合客运枢纽 | 惠州1、4、2号线 | 莞惠高速、G205 | 10 |
| 12 | 惠州南综合客运枢纽 | 惠州1、3、6号线 | 沈海（深汕）高速 | 4 |
| 13 | 惠州东综合客运枢纽 | 惠州3、5号线 | 河惠高速、惠澳高速 | 12 |
| 14 | 惠州机场综合客运枢纽 | 惠州5号线 |  | 6 |
| 15 | 深圳东站综合客运枢纽 | 深圳3、5号线 | 水官高速、清平高速，丹平快速路，深惠路 | 22 |
| 16 | 深圳光明新区综合客运 枢纽 | 深圳6号线、 东莞1号线 | 龙大高速、机荷高速 | 6 |
| 17 | 东莞汽车总站综合枢纽 | 东莞1、2号线 | 广深高速 | 6 |
| 18 | 东莞望洪综合客运枢纽 | 东莞1、2号线 | 广深高速、沿江高速、沿海公路、水乡大道 | 20 |
| 19 | 东莞松山湖南综合客运枢纽 | 莞深快轨 | 莞深高速 | 8 |
| 20 | 长安新区综合客运枢纽 | 东莞3号线 | 沈海高速、S358 | 10 |
| 21 | 坪清新综合客运枢纽 | 深圳12号线， 惠州6号线 |  |  |
| 22 | 惠州市客运南站综合客运枢纽 | 惠州2、5号线 | 惠深高速 | 6 |
| 23 | 惠州三栋综合客运枢纽 | 深惠城际 | 莞惠高速、惠澳高速 | 12 |
| 24 | 惠东综合客运枢纽 | 惠州5、6号线 | 广惠高速、S356 | 12 |

附表11               　深莞惠经济圈物流园区布局方案表

| 层次 | 园区名称 | 面积 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枢 纽 性 | 深圳机场物流园区 | 2.3 | 依托深圳宝安机场，以航空物流为主、配送物流为辅，服务深莞惠及周边地区 |
|  | 平湖物流园区 | 6.0 | 依托平湖编组站，以货运枢纽、集装箱中转、仓储交易和加工等物流服务为主，兼顾商贸和工业物流 |
|  | 盐田港物流园区 | 4.1 | 依托盐田港和保税区优势，以外贸货物集散物流为基础，发展成为面向珠三角区域的综合物流服务基地 |
| 区 域 性 | 固戍配送物流园区 | 1.7 | 依托空港和海港两大枢纽，以城市配送为主，重点服务深圳市 |
|  | 东莞市保税物流园区 | 1.2 | 依托虎门港和保税物流中心优势，以外贸货物集散物流为核心，以服务东莞为重点，逐步扩大辐射范围 |
|  | 石龙红海物流园区 | 0.7 | 依托石龙港，以水铁联运为特色，以东莞北部物流市场为核心，兼顾城市配送物流 |
|  | 常平大京九铁路物流园区 | 1.3 | 依托京九铁路，以农副产品、食品、工业品料、建材交易市场为重点，成为京九沿线物资集散重要基地 |
|  | 东莞中部（大朗）综合物流园区 | 2.0 | 依托紧邻快速交通主干道和区域中心优势，面向东莞市中部地区，以城市配送物流为主，兼顾工业物流 |
|  | 中堂综合物流园区 | 1.0 | 依托水乡经济发展优势，承接广州物流转移，以商品集散交易物流配送功能为主 |
|  | 江北综合物流园区 | 1.0 | 依托区位优势，以工业品、建材商贸配送为基础丰富物流功能，逐步增强对惠北地区的辐射力 |
|  | 仲恺物流园区 | 1.1 | 依托仲恺高新区、服务惠城区及其它周边地区，以生产资料综合物流服务为重点，逐步丰富物流功能 |
|  | 惠州港综合物流园区 | 4.8 | 依托惠州港，以通用散货和集装箱为重点，逐步培育成为区域多功能综合性的港口物流园 |
|  | 惠州空港物流园区 | 1.0 | 依托平潭机场，以惠州中、东部地区高新技术产业集群为基础支撑，逐步成为区域重要的空港物流中心 |
| 一 般 性 | 龙华物流园区 | 0.6 | 依托紧邻快速交通主干道优势，成为深圳东、西部港区及香港三方的“内陆港” |
|  | 立沙岛石化物流园区 | 1.5 | 依托东莞立沙岛港区，以临港石化物流为核心，力争发展成为珠三角地区油气化工品集散交易中心 |
|  | 松岗长安 （长安或虎门镇）物流园区 | 1.0 | 依托合作区、辐射周边，以内陆港起步，兼具工业和城市物流服务功能，逐步发展成综合性物流园区 |
|  | 惠州港石化物流园区 | 2.9 | 依托惠州港大亚湾和马鞭洲作业区，重点为石化区的石化企业提供石化产品的专业物流服务 |
|  | 坪清新（新圩）物流园区 | 1.0 | 依托合作示范区、辐射周边，以内陆港起步，兼具工业物流服务功能，逐步发展成综合性物流园区 |
|  | 坪大（大亚湾）物流园区 | 1.5 | 依托合作示范区、辐射周边，以内陆港起步，兼具工业物流服务功能，逐步发展成综合性物流园区 |

附表12         　深莞惠经济圈物流园区主要集疏运线路规划方案表

| 序号 | 园区名称 | 主要集疏运线路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平湖物流园区 | 京九铁路、机荷高速、水官高速、盐排高速、丹平快速路（省道255）；合理设置道口、增强南北向沟通疏解道路能力，增强北部集疏运主干通道规划 |
| 2 | 固戍配送物流园区 | 盛泰大道、机场南路、宝安大道、广深高速、宝源路、机荷高速、深中通道 |
| 3 | 龙华物流园区 | 梅观高速、南坪快速路、布龙公路（省道360），平南铁路 |
| 4 | 东莞市保税物流园区 | 港口大道、国道107、广深高速、常虎高速、番莞高速、沿江高速，加强港口大道的道路运行管理并提高道路等级，适时新建横向城市联络支线，分离城市客运车流 |
| 5 | 立沙岛石化物流园区 | 沿江高速、国道107、广深高速、常虎高速、港口大道，管道，虎门港沙田港区立沙岛作业区 |
| 6 | 石龙红海物流园区 | 石龙港、广深铁路、县道193、石湾大桥、省道120、省道256、莞深高速 |
| 7 | 常平大京九铁路物流园区 | 京九铁路、广深铁路、平南铁路、平盐铁路，省道255、县道239、常虎高速、东部快速、莞深高速、武深高速、莞惠高速 |
| 8 | 东莞中部综合物流园区 | 莞深高速、常虎高速、龙大高速、莞桥快速路、环城路 |
| 9 | 中堂综合物流园区 | 东莞环城高速、广深高速、国道107 |
| 10 | 江北综合物流园区 | 金龙大道、三环北路、广惠高速、惠州大道（国道324）、惠河高速、长深高速，京九铁路 |
| 11 | 仲恺物流园区 | 新华大道（省道120）、惠河高速、惠深高速，京九铁路，仲恺高新区潼湖内河码头 |
| 12 | 大亚湾石化物流园区 | 稔（山）－响（水河）道路（县道207）、深汕高速、惠深沿海高速、滨海大道，惠州港东马港区东联作业区，管道 |

附表13                               深莞惠经济圈城际公交一体化线路规划方案表

| 层级 | 线路名称 | 起终点 | 预计里程(公里) | 车辆数 (辆) | 发车间隔（分钟） | 控制点 | 衔接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毗邻 镇间 | 深莞一线 | 塘厦客运站－观澜天虹商场 | 21 | 12 | 10 | － | 公路、轨道 |
|  | 深莞二线 | 凤岗客运站－观澜天虹商场 | 15 | 12 | 8 | － | 公交、轨道 |
|  | 深莞三线 | 长安新区综合客运枢纽 －松岗客运站 | 10 | 12 | 8 | － | 公路、轨道、铁路 |
|  | 深莞四线 | 凤岗客运站－平湖轨道站 | 10 | 12 | 8 | － | 公交、轨道 |
|  | 深莞五线 | 清溪客运站－坪地客运站 | 30 | 16 | 15 | － | 公交、轨道 |
|  | 深莞六线 | 长安新区综合客运枢纽－沙井客运站 | 10 | 12 | 8 | － | 公路、轨道、铁路 |
|  | 深莞七线 | 光明新区综合客运枢纽－松山湖南综合客运枢纽-大朗客运站 | 30 | 16 | 15 | － | 公路、轨道 |
|  | 深莞八线 | 大岭山客运站－松岗客运站 | 20 | 16 | 10 | 平湖轨道站 | 公交、轨道 |
|  | 深莞九线 | 凤岗客运站－横岗客运站 | 20 | 12 | 15 | － | 公交、轨道 |
|  | 深莞十线 | 黄江客运站－光明新区综合客运枢纽 | 25 | 20 | 10 | － | 公交、轨道 |
|  | 莞惠一线 | 东莞站综合客运枢纽－石湾客运站 | 18 | 16 | 15 | 候机楼 | 公路、铁路、轨道、航空 |
|  | 莞惠二线 | 石排客运站－园州客运站 | 8 | 12 | 8 | 石排客运站 | 公交、轨道 |
|  | 莞惠三线 | 清溪客运站－新圩客运站 | 30 | 20 | 15 | － | 公交、轨道 |
|  | 莞惠四线 | 东莞站综合客运枢纽－园洲客运站 | 15 | 12 | 10 | － | 公路、铁路、轨道、航空 |
|  | 莞惠五线 | 谢岗客运站－沥林客运站 －镇隆客运站 | 15 | 12 | 10 | － | 公交、轨道 |
|  | 莞惠六线 | 桥头客运站－龙溪客运站 | 16 | 12 | 10 | － | 公交、轨道 |
|  | 莞惠七线 | 企石客运站－龙溪客运站 | 25 | 20 | 10 | － | 公交、轨道 |
|  | 莞惠八线 | 桥头客运站－潼湖客运站 | 25 | 20 | 10 | － | 公交、轨道 |

续附表13                             深莞惠经济圈城际公交一体化线路规划方案表

| 层级 | 线路名称 | 起终点 | 预计里程 (公里) | 车辆数 (辆) | 发车间隔 （分钟） | 控制点 | 衔接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毗邻 镇间 | 深惠一线 | 深圳坪山综合客运枢纽－坑梓客运站－大亚湾客运站 | 43 | 18 | 15 | 惠州南站、坑梓客运站、深圳坪山站 | 公路、轨道、铁路 |
|  | 深惠二线 | 坑梓客运站－惠州南综合客运枢纽 | 41 | 26 | 10 | － | 公路、轨道 |
|  | 深惠三线 | 布吉联检站－白石客运站 | 25 | 20 | 10 | － | 公路 |
|  | 深惠四线 | 坪山水祖坑－惠州南综合客运枢纽 | 35 | 20 | 10 | － | 公路 |
|  | 深惠五线 | 坪山客运站－大亚湾霞涌 | 30 | 16 | 15 | 惠州南站、坑梓客运站、深圳坪山站 | 公路、轨道、铁路 |
|  | 深惠六线 | 惠阳沙田－坪山客运站 | 35 | 26 | 15 | － | 公路、轨道 |
|  | 深惠七线 | 坪地客运站－新圩客运站 | 15 | 12 | 10 | － | 公路、轨道 |
|  | 深惠八线 | 坪山客运站－大亚湾客运站 | 25 | 15 | 10 | － | 公路 |
|  | 深惠九线 | 大鹏客运站－葵涌客运站－大亚湾客运站 | 40 | 20 | 10 | － | 公路 |
| 毗邻镇 — 枢纽中心 | 深莞区域快线 | 长安新区综合客运枢纽－深圳福田综合客运枢纽 | 58 | 18 | 10 | 松岗 | 公路、铁路、轨道 |
|  | 深莞区域快线 | 长安新区综合客运枢纽－深圳罗湖综合客运枢纽 | 80 | 22 | 15 | 宝安机场 | 公路、铁路、轨道 |
|  | 深莞区域快线 | 光明新区综合客运枢纽－东莞汽车总站综合客运枢纽 | 73 | 20 | 15 |  | 公路、轨道 |
|  | 深莞区域快线 | 大岭山客运站－深圳罗湖综合客运枢纽 | 65 | 18 | 15 | 公明、深圳北站 | 航空、公路、轨道 |
|  | 深莞区域快线 | 大朗客运站－深圳罗湖综合客运枢纽 | 50 | 16 | 15 | 黄江、公明 | 航空、公路、轨道 |
|  | 深莞区域快线 | 清溪客运站－深圳罗湖综合客运枢纽 | 45 | 18 | 10 | 凤岗、平湖、布吉 | 公路、轨道、铁路 |

续附表13                              深莞惠经济圈城际公交一体化线路规划方案表

| 层级 | 线路名称 | 起终点 | 预计里程(公里) | 车辆数 (辆) | 发车间隔（分钟） | 控制点 | 衔接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毗邻镇 — 枢纽中心 | 莞惠区域快线 | 长安新区综合客运枢纽－惠州中心综合客运枢纽 | 80 | 22 | 15 | 黄江、樟木头 | 公路、轨道 |
|  | 莞惠区域快线 | 东莞站综合客运枢纽－惠州中心综合客运枢纽 | 85 | 22 | 15 | 惠州火车东站 | 公路、铁路、轨道 |
|  | 深惠区域快线 | 惠州南综合客运枢纽－深圳罗湖综合客运枢纽 | 85 | 22 | 15 | 深圳北站 | 公路、铁路、轨道 |
|  | 深惠区域快线 | 新圩客运站－深圳罗湖综合客运枢纽 | 50 | 16 | 15 | 深圳坪山站、深圳东（布吉）火车站 | 公路、轨道、铁路 |
|  | 深莞二线（延） | 凤岗客运站－深圳北综合客运枢纽 | 30 | 28 | 10 | 观澜天虹商场 | 公路、铁路 |
|  | 深莞三线（延） | 松岗客运站－虎门白沙综合客运枢纽 | 20 | 10 | 10 | 长安客运站 | 公路、轨道、铁路 |
|  | 莞惠五线（延） | 镇隆客运站－东莞东站综合客运枢纽 | 25 | 10 | 10 | 谢岗客运站 | 航空、公路、轨道、铁路 |
|  | 莞惠七线（延） | 龙溪客运站－东莞东站综合客运枢纽 | 30 | 12 | 10 | 企石客运站 | 航空、公路、轨道、铁路 |
|  | 深惠三线（延） | 深圳北综合客运枢纽－白石客运站 | 55 | 30 | 15 | 坑梓客运站、坪山客运站、丹竹头客运站、平湖轨道站、观澜天虹商场 | 公路、轨道、铁路 |

附表14         　　　　深莞惠经济圈干线路网重点建设项目表

| 城市 | 序号 | 线路名称 | 里程 （公里） | 车道数 | 建设期 | 建设性质 | 建设 等级 | 投资匡算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳 | 1 | 梅观高速扩建 | 19 | 8 | 2010－2013 | 改建 | 高速 | 12 |
|  | 2 | 清平高速二期 | 13 | 6 | 2012－2015 | 新建 | 高速 | 18 |
|  | 3 | 东部过境高速及其连接线 | 34 | 6 | 2014－2017 | 新建 | 高速 | 63 |
|  | 4 | 丹平快速路二期 | 6 | 6 | 2015－2017 | 新建 | 快速路 | 15 |
|  | 5 | 南坪快速三期 | 35 | 6 | 2013－2017 | 新建 | 快速路 | 28 |
|  | 6 | 深圳外环及东延线 | 76 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 127 |
|  | 7 | 龙观快速路及北延线 | 22 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 44 |
|  | 8 | 龙盐快速 | 15 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 30 |
|  | 9 | 沿一线快速通道 | 13 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 33 |
|  | 10 | 深惠高速扩建 | 10 | 6 | 2015－2020 | 扩建 | 高速 | 9 |
|  | 11 | 深中通道 | 54 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 300 |
|  | 12 | 沙井至黄江公路（新公常路） | 22 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 22 |
|  | 13 | 沙井至坑梓公路 | 57 | 6 | 2015－2020 | 新建、改建 | 一级路 | 86 |
|  | 14 | 龙海大道 | 12 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 20 |
|  | 合 计 |  | 388 |  |  |  |  | 807 |
| 东 莞 | 1 | S256改建 | 22 | 8 | 2009－2013 | 改建 | 一级 | 9 |
|  | 2 | 东莞大道延长线 | 7 | 6 | 2009－2013 | 续建 | 快速路 | 14 |
|  | 3 | S357东莞段改建 | 16 | 6 | 2012－2015 | 改建 | 一级 | 8 |
|  | 4 | 常虎高速虎门港支线二期 | 10 | 4 | 2013－2015 | 新建 | 快速路 | 16 |
|  | 5 | 从莞高速东莞段（含清溪支线） | 58 | 6 | 2011－2015 | 续建 | 高速 | 128 |
|  | 6 | 深圳外环高速东莞段 | 17 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 46 |
|  | 7 | 常虎高速公路延长线 | 9 | 4 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 14 |
|  | 8 | 莞番高速寮步至沙田段 | 31 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 60 |
|  | 9 | 河惠莞高速 | 30 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 54 |
|  | 10 | 港口大道 | 22 | 6 | 2015－2020 | 改建 | 快速路 | 17 |
|  | 11 | 东部快速东延 | 15 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 27 |
|  | 12 | 黄江至公明快速 | 10 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 18 |
|  | 13 | 樟木头（S357）至清溪北环线 | 8 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 快速路 | 14 |
|  | 14 | 塘厦至新圩（新S358） | 25 | 6 | 2015－2020 | 改建、新建 | 快速路 | 45 |
|  | 15 | 莞深沿海公路 | 52 | 6、8 | 2015－2020 | 新建 | 一级 | 78 |
|  | 合 计 |  | 331 |  |  |  |  | 539 |

续附表14              　深莞惠经济圈干线路网重点建设项目表

| 城市 | 序号 | 名称 | 里程 （公里） | 车道数 | 建设期 | 建设性质 | 建设 等级 | 投资匡算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠 州 | 1 | 惠大高速 | 55 | 6 | 2009－2015 | 续建 | 高速 | 53 |
|  | 2 | 从莞高速 | 27 | 6 | 2010－2015 | 续建 | 高速 | 45 |
|  | 3 | 广惠高速东延 | 17 | 6 | 2010－2014 | 续建 | 高速 | 24 |
|  | 4 | G324惠东至汕尾段 | 45 | 6 | 2013－2015 | 改建 | 一级 | 18 |
|  | 5 | 吉隆至葵涌沿海公路 | 65 | 4 | 2013－2015 | 新建 | 一级 | 29 |
|  | 6 | 巽寮半岛环线 | 70 | 4 | 2013－2015 | 新建、改建 | 一级 | 30 |
|  | 7 | 汕湛高速公路惠州段 | 14 | 4 | 2012－2015 | 续建 | 高速 | 12 |
|  | 8 | 大广高速公路龙门段 | 9 | 8 | 2012－2015 | 续建 | 高速 | 8 |
|  | 9 | 长深高速（惠盐段） | 31 | 6/8 | 2010－2015 | 改扩建 | 高速 | 20 |
|  | 10 | 潮莞高速惠东段 | 46 | 6 | 2013－2016 | 新建 | 高速 | 68 |
|  | 11 | 武深高速 | 97 | 6 | 2015－2017 | 新建 | 高速 | 119 |
|  | 12 | G324惠城至惠东段 | 31 | 6 | 2014－2017 | 改建 | 快速路 | 16 |
|  | 13 | 中心城区三环路 | 50 | 6 | 2014－2017 | 新建、改建 | 快速路 | 25 |
|  | 14 | 沙清高速 | 39 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 39 |
|  | 15 | 惠城至龙门高速 | 63 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 52 |
|  | 16 | 河惠莞高速 | 92 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 高速 | 80 |
|  | 17 | 秋长－惠东（新S356） | 45 | 6 | 2015－2020 | 新建 | 一级 | 30 |
|  | 18 | 江潼快线 | 35 | 6 | 2012－2020 | 新建 | 快速路 | 28 |
|  | 19 | 中心城区四环路 | 73 | 6 | 2015－2020 | 新建、改建 | 快速路 | 37 |
|  | 20 | 秋长－清溪公路 | 20 | 6 | 2015－2020 | 局部利用S358改建 | 快速路 | 16 |
|  | 21 | G205 | 123 | 6 | 2012－2020 | 改建 | 一级 | 40 |
|  | 22 | G324惠城至增城 | 82 | 6 | 2015－2020 | 改建 | 一级 | 32 |
|  | 合 计 |  | 1129 |  |  |  |  | 821 |

附表15－1              深莞惠经济圈国铁网重点建设项目表

| 序号 | 线路名称 | 里程 （公里） | 建设期 | 投资匡算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广深港客专（深港段） | 4 | 2010－2015 |  |
| 2 | 广汕铁路 | 141 | 十二五开工 | 220亿元 |
| 3 | 深茂铁路 | 52 | 十二五开工 | 490亿元 |
| 4 | 京九客专 | 130 | 十三五开工 | 480亿元（赣深段） |

注：投资估算为静态投资且不含机车购置费。

附表15－2            深莞惠经济圈城际轨道网重点建设项目表

| 序号 | 线路 | 里程(公里) | 建设期 | 投资匡算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穗莞深城际 | 139 | 在建 |  |
| 2 | 莞惠城际 | 100 | 在建 |  |
| 3 | 佛莞城际 | 40 | 十二五开工 | 96亿元 |
| 4 | 广惠城际（利用广汕铁路） | 121 | 十二五开工 | 130亿元 |
| 5 | 中南虎城际南沙－虎门段 | 23 | 十二五开工 |  |
| 6 | 深惠城际惠州－惠阳段 | 60 | 十三五开工 |  |
| 7 | 莞深快轨 | 86 | 十三五开工 |  |
| 8 | 深惠快轨 | 111 | 十三五开工 |  |
| 9 | 港深西部快轨 | 25 | 十三五开工 |  |

附表15－3            深莞惠经济圈城市轨道重点建设项目表

| 序号 | 线路 | 里程(公里) | 建设期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳6号线 | 49.9 | 十二五开工 | 光明线 |
| 2 | 深圳7号线 | 30.3 | 在建 | 西丽线 |
| 3 | 深圳9号线 | 35.5 | 在建 | 梅林线 |
| 4 | 深圳11号线 | 56.4 | 在建 | 机场线 |
| 5 | 深圳8号线 | 26.7 | 十二五开工 | 盐田线 |
| 6 | 深圳10号线 | 19.1 | 十三五开工 | 南宝线 |
| 7 | 深圳12号线 | 27.8 | 十三五开工 | 龙坪线 |
| 8 | 深圳4号线北延段 | 7.3 | 十三五开工 | 清湖－观澜松元 |
| 9 | 深圳3号线延伸线 | 6.5 | 十三五开工 | 双城－坪地 |
| 10 | 深圳14号线 | 52.2 | 十三五开工 | 东部快线 |
| 11 | 深圳16号线 | 39.6 | 十三五开工 | 坂田线 |
| 12 | 东莞2号线北段 | 37.8 | 2010－2015 |  |
| 13 | 东莞1号线一期 | 58.3 | 2014－2018 |  |
| 14 | 东莞3号线一期 | 51.8 | 十三五开工 |  |
| 15 | 东莞2号线（虎门火车站－长安新区站） | 16.5 | 十三五开工 |  |
| 16 | 惠州1号线 | 39.1 | 十三五开工 |  |
| 17 | 惠州2号线 | 23.5 | 十三五开工 |  |
| 18 | 惠州3号线 | 29.8 | 十三五开工 |  |
| 19 | 惠州4号线 | 28.8 | 十三五开工 |  |

说明：城市轨道建设线路及里程以各城市最终通过审批的轨道建设规划方案为准。

附表16           　　　深莞惠经济圈港口重点建设项目表

| 分类 | 序号 | 建设内容 | 建设 性质 | 建设期 | 投资匡算（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头 |  |  |  |  |  |
| 集装箱 | 1 | 深圳港大铲湾二期 | 新建 | 十二五 | 56 |
|  | 2 | 深圳港盐田西作业区集装箱码头 | 新建 | 十二五 | 38 |
|  | 3 | 惠州港集装箱码头 | 新建 | 十二五 | 17 |
|  | 4 | 深圳港盐田东港区 | 新建 | 十三五 | / |
|  | 5 | 虎门港沙田港区后续多用途码头 | 新建 | 十三五 | / |
| 煤炭 | 6 | 虎门港麻涌港区海昌煤码头三期 | 新建 | 十三五 | / |
|  | 7 | 惠州港荃湾港区煤炭码头 | 新建 | 十二五 | 27 |
| 铁矿石 | 8 | 惠州港荃湾港区通用散货码头 | 改建 | 十二五 | 5 |
| 粮食 | 9 | 虎门港省粮食储备库码头 | 新建 | 十二五 | 6 |
| 原油 | 10 | 惠州港大亚湾华瀛石化配套码头 | 新建 | 十二五 | 20 |
| 成品油和液体化工品 | 11 | 深圳港大小铲岛港区油品码头 | 新建 | 十三五 |  |
|  | 12 | 虎门港联兴码头、同舟化工品码头二期、阳鸿码头、海湾石化二期、三江石化码头 | 新建 | 十二五、 十三五 | 7 |
|  | 13 | 惠州港荃湾港区石化码头 | 新建 | 十二五 | 2.5 |
| 散杂货 | 14 | 虎门港麻涌港区赤湾码头、玖龙码头 | 新建 | 十二五 | 13 |
| LNG | 15 | 深圳港龙岗港区接收站配套码头设施 | 新建 | 十二五 | 160 |
| 航道 | 16 | 铜鼓航道、广州港出海航道、荃湾航道、马鞭洲航道等 | 新建 | 十二五 | 41 |

注：铜鼓航道暂未纳入投资估算内。“十三五”期码头及航道建设项目总投资约为300亿元。

附表17              　深莞惠经济圈机场重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深圳机场T4航站楼 | 2016－2020 |
| 2 | 深圳机场T4航站楼综合交通枢纽 | 2016－2020 |
| 3 | 惠州机场按照4E标准实施改扩建工程 | 2016－2020 |
| 4 | 惠州机场改扩建工程 | 在建 |
| 5 | 南头直升机机改扩建 | 2016－2020 |
| 6 | 深圳第二通航机场 | 2016－2020 |
| 7 | 惠州通航机场 | 2016－2020 |

附表18             　深莞惠经济圈综合客运枢纽重点建设项目表

| 序号 | 枢纽名称 | 建设性质 | 2014－2015 | 2016－2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝安国际机场综合客运枢纽 | 扩建 | √ | √ |
| 2 | 深圳前海湾综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 3 | 深圳罗湖综合客运枢纽 | 已建 | √ |  |
| 4 | 深圳福田综合客运枢纽 | 新建 | √ |  |
| 5 | 深圳坪山综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 6 | 蛇口邮轮母港综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 7 | 虎门白沙综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 8 | 东莞东站综合客运枢纽 | 改扩建 | √ | √ |
| 9 | 东莞站综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 10 | 惠州中心综合客运枢纽 | 改扩建 | √ | √ |
| 11 | 惠州东综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |
| 12 | 惠州南综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 13 | 惠州机场综合客运枢纽 | 改扩建 |  | √ |
| 14 | 深圳东站综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 15 | 深圳光明新区综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |
| 16 | 东莞汽车总站综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |
| 17 | 东莞望洪综合客运枢纽 | 新建 | √ | √ |
| 18 | 东莞长安新区综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |
| 19 | 坪清新综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |
| 20 | 惠州市客运南站综合客运枢纽 | 新建 | √ |  |
| 21 | 惠州三栋综合客运枢纽 | 新建 |  | √ |

附表19              　深莞惠经济圈物流园区重点建设项目表

| 序号 | 园区名称 | 主要建设发展内容 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平湖物流园区 | - 铁路集装箱中心站 - 撤销园区企业转移安置项目 - 续建、扩建工程 | 2013－2015 2013－2015 2016－2020 |
| 2 | 盐田港物流园区 | - 二期150公顷仓储区围建 - 三期横岗安良片区启动项目 - 三期横岗安良片区开发项目 | 2013－2015 2013－2015 2016－2020 |
| 3 | 深圳机场物流园区 | - 分拨中心、海运中心功能区项目 - 新增物流用地开发项目 | 2013－2014 2016－2020 |
| 4 | 固戍配送物流园区 | - 土地平整等公共基础设施项目 - 配送物流园区一期建设项目 - 配送物流园区二、三期建设项目 | 2013－2015 2013－2015 2016－2020 |
| 5 | 石龙红海物流园区 | - 一期20公顷物流仓储区建设 - 二期物流仓储区建设 | 2013－2014 2016－2020 |
| 6 | 立沙岛石化物流园区 | - 一期仓储物流区建设项目 - 二、三期仓储物流区建设项目 | 2013－2014 2016－2020 |
| 7 | 东莞中部物流园区 | - 完成选址规划并启动公共设施建设 - 仓储配送区二、三期工程 | 2013－2015 2016－2020 |
| 8 | 中堂综合物流园区 | - 完成总体规划并启动一期圈建工程 - 仓储交易区一期工程 | 2013－2015 2016－2020 |
| 9 | 惠州港物流园区 | - 一期工程建设项目 - 二、三期工程建设项目 | 2013－2015 2016－2020 |
| 10 | 惠州港石化物流园区 | - 一期仓储区建设工程 - 二期仓储区建设工程 | 2013－2015 2016－2020 |
| 11 | 仲恺物流园区 | - 在建工程续建 - 二、三期扩建工程 - 四期工程项目 | 2013－2015 2013－2015 2016－2020 |
| 12 | 江北综合物流园区 | - 农产品二期配送区项目 - 金泽二期扩建项目 | 2013－2014 |
| 13 | 空港物流园区 | - 一、二期配送区项目 | 2016－1020 |
| 14 | 三大跨界物流园区 | - 完成选址规划并启动公共设施建设 - 二期工程建设项目 | 2013－2015 2016－2020 |

附表20            　　　深莞惠经济圈城际公交重点项目表

| 序号 | 线路名称 |  | 可选路径 | 预计里程（km） | 车辆数（辆） | 发车 间隔 （分钟） | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毗邻镇区到跨市枢纽中心城际公交（已有三条线路的延伸） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深莞三线 | 松岗客运站－虎门白沙综合客运枢纽 | 广深公路、沈海高速、S358 | 20 | 10 | 10 | 2016－2020 |
| 2 | 莞惠五线 | 镇隆客运站－东莞东站综合客运枢纽 | 长深高速、潮莞高速 | 25 | 10 | 10 | 2016－2020 |
| 3 | 莞惠七线 | 龙溪客运站－东莞东站综合客运枢纽 | 龙桥大道、东深路 | 30 | 12 | 10 | 2016－2020 |
| 新开毗邻镇区间城际公交线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 深莞五线 | 清溪客运站－坪地客运站 | 鹿湖路、东风路、 S358、深惠路 | 30 | 16 | 15 | 2013－2015 |
| 2 | 深惠七线 | 坪地客运站－新圩客运站 | 深惠路 | 15 | 12 | 10 | 2013－2015 |
| 3 | 莞惠四线 | 东莞站综合客运枢纽－园洲客运站 | Y551 | 15 | 12 | 10 | 2013－2015 |
| 4 | 深惠八线 | 坪山客运站－大亚湾客运站 | 东纵路 | 25 | 15 | 10 | 2013－2015 |
| 5 | 深莞三线 | 长安新区综合客运枢纽 －松岗客运站 | 广深公路 | 10 | 12 | 8 | 2016－2020 |
| 6 | 深莞四线 | 凤岗客运站－平湖轨道站 | 龙平西路、平龙路 | 10 | 12 | 8 | 2016－2020 |
| 7 | 深莞六线 | 长安新区综合客运枢纽－沙井客运站 | 广深公路、宝安大道、新沙路 | 10 | 12 | 8 | 2016－2020 |
| 8 | 深莞七线 | 光明新区综合客运枢纽－松山湖南综合客运枢纽－大朗客运站 | 龙大高速、莞佛高速、莞深高速、工业西路、莞樟路 | 30 | 16 | 15 | 2016－2020 |
| 9 | 深莞八线 | 大岭山客运站－松岗客运站 | 莞长路、广深公路 | 20 | 16 | 10 | 2016－2020 |
| 10 | 深莞九线 | 凤岗客运站－横岗客运站 | 平龙东路、盐龙大道、水官高速 | 20 | 12 | 15 | 2016－2020 |
| 11 | 深莞十线 | 黄江客运站－光明新区综合客运枢纽 | 潮莞高速、莞佛高速、龙大高速 | 25 | 20 | 10 | 2016－2020 |
| 12 | 莞惠五线 | 谢岗客运站－沥林客运站 －镇隆客运站 | 振兴路、莞惠公路、潮莞高速 | 15 | 12 | 10 | 2016－2020 |
| 13 | 莞惠六线 | 桥头客运站－龙溪客运站 | 龙桥路、龙桥大道 | 16 | 12 | 10 | 2016－2020 |
| 14 | 莞惠七线 | 企石客运站－龙溪客运站 | 东部快速干线、东深路、龙桥大道 | 25 | 20 | 10 | 2016－2020 |
| 15 | 莞惠八线 | 桥头客运站－潼湖客运站 | 东深路、S120 | 25 | 20 | 10 | 2016－2020 |
| 16 | 深惠九线 | 大鹏客运站－葵涌客运站 －大亚湾客运站 | 迭福山隧道、雷公山隧道、盐坝高速、深惠沿海高速 | 40 | 20 | 10 | 2016－2020 |

注：毗邻镇区间城际公交线路建议发车间隔15分钟以内；线路路径和站点选择时，应以城际客流为主要服务对象；车辆投入数要适宜。

附表21             　深莞惠经济圈运输管理一体化主要任务表

| 序号 | 业务领域 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客运管理 | 三市启动出租车异地回程配客点规划 |
| 2 |  | 依托已建成的深莞惠出租车GPS统一监管平台加强对三市出租车的日常监管 |
| 3 |  | 发展出租车电召服务、减少出租车跨市空客回程运输 |
| 4 |  | 提高深圳机场到东莞、惠州机场班线的服务水平 |
| 5 |  | 规范三市直通港澳出入境客运市场，规划运输线路， 对出入境客运班线实行线路标志牌管理，一车一牌、定车号使用，明确起讫站点、途径路线及停靠站点 |
| 6 |  |  |
| 7 |  | 深圳港客运码头开辟直通港澳航线 |
| 8 |  | 开通深圳与惠州之间的海上客船 |
| 9 | 货运管理 | 培育大型专业物流龙头企业 |
| 10 |  | 发展深圳盐田港至东莞常平集装箱海铁联运 |
| 11 | 运输辅助业 | 三市互认运输车辆二级维护与综合性能检测 |
| 12 | 政策法规与市场监管 | 协调三市之间的道路运输法规执行尺度， |
| 13 |  | 推进三市道路运输联合执法、莞惠内河联合执法、深惠海上联合执法 |

附表22             　深莞惠经济圈交通运输信息化重点建设项目表

| 序号 | 重点建设项目 | 建设性质 | 建设期 | 投资匡算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市公交联合收费系统 | 完善 | 2012－2014 | 6000 |
|  |  |  | 2016－2017 | 4000 |
| 2 | 公路通行费联合收费系统 | 完善 | 2011－2015 | 8000 |
|  |  |  | 2016－2020 | 8000 |
| 3 | 公路客运联网售票系统 | 完善 | 2013－2015 | 4000 |
|  |  |  | 2016－2017 | 6000 |
| 4 | 综合旅客出行信息服务平台 | 完善 | 2012－2014 | 1500 |
| 5 | 多方式客运联程票务系统 | 新建 | 2014－2015 | 5000 |
| 6 | 宝安国际机场综合客运枢纽信息系统 | 新建 | 2013－2015 | 4000 |
| 7 | 深圳北综合客运枢纽信息系统 | 新建 | 2012－2014 | 4000 |
| 8 | 虎门白沙综合客运枢纽信息系统 | 新建 | 2013－2015 | 2000 |
| 9 | 惠州中心综合客运枢纽信息系统 | 新建 | 2013－2015 | 2000 |
| 10 | 深圳福田综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2012－2014 | 5000 |
| 11 | 深圳港多式联运信息化试点工程 | 完善 | 2012－2014 | 6000 |
| 12 | 道路运输物流信息公共服务平台 | 新建 | 2013－2015 | 8000 |
| 13 | 港口物流信息公共服务平台 | 新建 | 2013－2015 | 4000 |
| 14 | 出行服务联合呼叫中心 | 新建 | 2016－2017 | 1500 |
| 15 | 民航公共信息平台 | 完善 | 2017－2020 | 2500 |
| 16 | 蛇口邮轮母港综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2016－2018 | 2000 |
| 17 | 深圳坪山综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2017－2019 | 2000 |
| 18 | 东莞东站综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2017－2019 | 2000 |
| 19 | 东莞站综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2017－2019 | 2000 |
| 20 | 惠州南综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2016－2018 | 2000 |
| 21 | 深圳前海湾综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2016－2018 | 2000 |
| 22 | 东莞望洪综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2016－2018 | 2000 |
| 23 | 惠州市客运南站综合客运枢纽信息系统 | 完善 | 2017－2019 | 2000 |
| 24 | 区域物流信息平台 | 完善 | 2018－2020 | 8000 |
| 25 | 公路水路运行管理信息交换与共享系统 | 完善 | 2011－2015 | 15000 |
| 26 | 深圳机场物流园区信息系统 | 新建 | 2012－2014 | 3000 |
| 27 | 平湖物流园区信息系统 | 新建 | 2012－2014 | 3000 |

续附表22          　深莞惠经济圈交通运输信息化重点建设项目表

| 序号 | 重点建设项目 | 建设性质 | 建设期 | 投资匡算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 联合综合交通运行指挥系统 | 完善 | 2019－2020 | 12000 |
| 29 | 港航信息共享平台 | 新建 | 2017－2019 | 4000 |
| 30 | 盐田港物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 3000 |
| 31 | 固戍配送物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 2000 |
| 32 | 立沙岛石化物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 2000 |
| 33 | 惠州港物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 2000 |
| 34 | 惠州港石化物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 2000 |
| 35 | 农产品配送中心信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 3000 |
| 36 | 江北综合物流园区信息系统 | 新建 | 2016－2018 | 3000 |
| 37 | 道路运输市场信息交换与共享系统 | 完善 | 2012－2013 | 2000 |
| 38 | 运输市场执法信息化装备 | 完善 | 2013－2015 | 6000 |
| 39 | 营运车辆物联网系统 | 新建 | 2016－2018 | 6000 |
| 40 | 干线公路安全监管与应急处置信息交换系统 | 完善 | 2012－2014 | 2000 |
| 41 | 汽车救援呼叫信息系统 | 新建 | 2012－2013 | 1500 |
| 42 | 联合应急处置和指挥系统 | 新建 | 2016－2018 | 3000 |