附件

2025年市政协七届五次会议提案工作清单

填报单位：市交通运输局                                                               时间：2025年7月29日

| 提案案号 | 案由 | 第一提案人 | 办理单位 |  | 提案意见建议 | 当年完成的事项 | 当年推动的工作 | 明年待落实事项 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承办 （主办） | 分办 （会办） |  |  |  |  |  |
| 20250646 | 关于加快光明区和宝安区交通互联互通建设的建议 | 黄伟平 | 市交通运输局 | 光明区人民政府,宝安区人民政府,市规划和自然资源局 | 1.从市层面协调推动两区交通互联互通的规划研究布局。 | 市规划和自然资源局已开展《燕罗国际智能制造生态城规划发展纲要》《燕罗街道总体城市设计和空间利用专题》等规划编制工作，与光明区《公明薯田埔地区-法定图则》规划道路进行衔接。 | 光明区已启动良辰路（光明段）、科裕一路南延段（即科裕十一路）规划建设工作，加快推动片区路网互联互通。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.加快启动东明大道宝安段立项建设。 | 2025年3月，市交通运输局组织召开光明区对外交通协调推进工作会，议定由宝安区加快东明大道宝安段前期工作，尽快申报重新立项。 | 宝安区推动完成《东明大道（宝安段）新建工程交通详细规划》编制及征求意见。 | 宝安区将与市发展改革委沟通明确东明大道宝安段建设模式，尽快申报立项实施。市交通运输局正按程序将东明大道宝安段纳入《深圳市综合交通“十五五”规划》项目库中。 |  |