市交通运输局关于市七届人大六次会议

第20250376号建议答复的函

尊敬的黄翔等代表：

你们提出的关于市七届人大六次会议《关于深圳国际综合物流枢纽中心项目及周边道路交通问题的建议》（第20250376号）经研究，现将办理意见答复如下：

一、办理过程

我局高度重视代表们提出的《关于深圳国际综合物流枢纽中心项目及周边道路交通问题的建议》，立即组织专人进行研究和办理。在办理过程中，我局于6月5日、6月11日通过电话与黄翔代表取得联系，就建议的办理情况向代表进行了详细说明。同时，我局还积极协调相关部门，了解深圳国际综合物流枢纽中心项目的进展情况，并就周边道路交通问题进行调研和分析，以确保办理工作的全面性和准确性。深圳国际综合物流枢纽中心项目整体设计采用先进的物流枢纽理念，功能完备，建成后将极大提升区域物流中转及仓储效能，对促进地区经济发展意义重大。

二、具体建议办理情况

（一）针对“关于科学合理地重新修订《平湖白坭坑片区海鲜城近期交通保障方案》”的建议，答复如下：

为支撑平湖海鲜城落地运营，保障白坭坑片区交通运行环境，我局龙岗管理局于2024年7-12月组织编制了《平湖白坭坑片区海鲜城近期交通保障方案》（以下简称《方案》），《方案》结合项目建设时序，从道路交通、公共交通、慢行交通、项目内部交通4个方面提出了多项改善措施。目前，相关改善措施的建设工作正稳步推进，同时我局龙岗管理局也在持续跟踪评估改善效果，以确保片区交通秩序稳定有序。

（二）针对“关于分段建设海鲜城周边道路”的建议，答复如下：

根据《方案》，海鲜城近期交通主要通过丹平快速路辅道进出，未来主要通过规划铁东路、联李东路实现对外集散。经核，龙岗区建筑工务署正在推进良白路-铁东路-丹白路道路工程，该项目由良白路、铁东路、丹白路三条道路组成，全长约5.065公里，红线宽30-40米，双向4-6车道，规划为城市主干道。项目分为两个标段实施，其中深圳国际海鲜城西侧的铁东路为1标实施范围，临近广深铁路，目前已完成约30%的建设进度，预计2026年6月可完成铁东路道路施工，届时将有效缓解片区交通压力。下一步，我局龙岗管理局将全力配合相关规划道路建设工作，尽快完善周边路网，缓解局部交通压力。

（三）针对“关于2026年深圳国际综合物流枢纽中心项目科学规划路网设施”的建议，答复如下：

经核查梳理，深圳国际综合物流枢纽中心周边规划有平安大道（丹平快速路-沙荷路段），该道路由龙岗区建筑工务署负责实施建设，规划为城市主干道，设计为双向六至八车道，目前正处于前期规划调整阶段。我局正积极统筹协调，全力推进片区规划道路建设工作，致力于完善路网布局，为片区交通集散提供坚实的设施保障。

对于项目西侧新建、扩建南北向道路的提议，经核实，目前尚无在项目西侧规划用于接驳水官高速、机荷高速的新建或扩建道路。但依据现有规划，项目未来在北方向均可通过立交与机荷高速实现高效的“高进高出”连接模式，这将充分满足项目枢纽的快速转运需求，确保物流运输的高效性与便捷性。

关于在项目西侧铁路沿线空地设立临时滞留等候区的建议，我局建议结合项目进出交通流量特征以及周边土地利用情况，因地制宜地制定科学合理的长途车辆等候停放方案，以满足实际运营需求的同时，最大程度减少对周边环境和交通的影响。

最后，衷心感谢代表们对我市交通工作提出的意见建议，希望在今后的工作中，你们能一如既往地对我局工作多提宝贵建议，继续关心、理解和支持我局的工作。

此函。

市交通运输局

2025年6月20日